| CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA | ЦЕНТРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ |
| --- | --- |
| PATVIRTINO | СХВАЛЕНО |
| Viešojo pirkimo komisija | Комісією з державних закупівель |
| # VIEŠOJO PIRKIMO SĄLYGOS | # ЗАКУПІВЕЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ |
| # Techninės priežiūros paslaugos, susijusios su naujos mokyklos statyba Ševčenkovskos kaimo bendruomenėje, Mykolajivo srityje, adresU: Škilna g. 1, Zeleny Hai kaimas, Mykolajivo sriti | # Послуги з технічного нагляду за будівництвом нової школи Шевченківської сільської громади Миколаївської області за адресою вул. Шкільна, 1, с-ще Зелений Гай, Миколаївської області |

| # BENDROSIOS NUOSTATOS |  | # I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ |
| --- | --- | --- |
| - Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Perkančioji organizacija arba CPVA), ketina pirkti naujos mokyklos statybos Ševčenkovskos kaimo bendruomenėje, Mykolajivo srityje, adresu: Škilna g. 1, Zeleny Hai kaimas, Mykolajivo sritis, techninės priežiūros paslaugas (toliau – paslaugos). Pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu (toliau – konkursas). |  | - Державна установа «Центральне агентство з управління проектами» (далі - «Закупівельна організація» або «CPVA») має намір закупити послугі з технічного нагляду за будівельними роботами ової школи Шевченківської сільської громади Миколаївської області за адресою вул. Шкільна, 1, с-ще Зелений Гай, Миколаївської області (далі – Послугі). Закупівля здійснюється у формі опубліковано за допомогою опитування (далі – Конкурс). |
| - Pirkimas finansuojamas Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšomis. |  | 1.2. Закупівлю фінансує Литовський фонд розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги. |
| - Pirkimas vykdomas el. paštu publicprocurement@cpva.lt. |  | 1.3. Закупівля здійснюється електронною поштою publicprocurement@cpva.lt. |
| 1.4. Perkančioji organizacija kviečia dalyvius dalyvauti pirkime ir skelbia pirkimo dokumentus Perkančiosios organizacijos interneto svetainėse Viešųjų pirkimų skelbimai – CPVA ir Public procurement notices – CPVA. Taip pat CPVA LinkedIn svetainėje. |  | - Замовник запрошує учасників взяти участь у закупівлях та публікує документи щодо закупівель на вебсайтах Viešųjų pirkimų skelbimai – CPVA та Public procurement notices – CPVA. Також на вебсайті CPVA LinkedIn. |
| - Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjų bendravimas ir keitimasis informacija vyksta el. paštu publicprocurement@cpva.lt. |  | 1.5. Зв'язок та обмін інформацією між Замовником та Постачальниками здійснюватимуться електронною поштою publicprocurement@cpva.lt. |
| - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų Perkančiųjų organizacijų, Perkančių užsienyje prekes, paslaugas ar darbus, skirtus jų padaliniams, kariniams pasiuntiniams ar specialiesiems atašė užsienyje arba skirtus užsienyje įgyvendinamiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams, supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-809/V-188 (toliau – Aprašas) (4 priedas) ir šiomis pirkimo sąlygomis. |  | 1.6. Закупівлі здійснюються відповідно до опису процедури здійснення спрощених державних закупівель для дипломатичних представництв Литовської Республіки в іноземних державах, представництв Литовської Республіки при міжнародних організаціях, консульських установ і спеціальних місій, а також інших закупівельних організацій, яки закуповують товари, послуги або роботи за кордоном, призначених для їхніх підрозділів, військових представників чи спеціальних аташе за кордоном або призначені за кордоном для реалізованих проектів розвитку співробітництва та інших проектів, затвердженого Міністром національної оборони Литовської Республіки та Міністром закордонних справ Литовської Республіки 31 серпня 2017 року наказом № V-809/V-188 (далі - опис) (додаток 4) та умов цієї закупівлі. |
| - Visos sąlygos yra išdėstytos pirkimo sąlygose, įskaitant: |  | 1.7. Всі умови викладені в Закупівельній документації, включаючи: |
| - skelbimą apie pirkimą; |  | 1.7.1. oголошення про покупку; |
| - pirkimo sąlygas (įskaitant priedus) (toliau – pirkimo sąlygos); |  | 1.7.2. умови закупівлі тендерних робіт (у тому числі додатки) (далі – умови закупівлі); |
| - pirkimo sąlygų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus (jei yra). |  | 1.7.3. роз'яснювальні (редакційні) примітки до закупівельної документації, а також відповіді на питання постачальників (якщо такі є). |
| 1.8. CPVA nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja. |  | 1.8. CPVA не є платником податку на додану вартість (далі - ПДВ). |
| - Pirkimą organizuoja ir vykdo Perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija). |  | 1.9. Закупівля організовується і здійснюється Комісією з державних закупівель (далі - Комісія). |
| 1.10. Jei kyla abejonių dėl šio pirkimo skaidrumo, prašome nedelsiant pranešti, pateikiant anoniminį skundą: |  | 1.10. Якщо є які-небудь сумніви щодо прозорості даної закупівлі, будь ласка, не соромтеся і анонімно повідомте про скаргу: |
| - asmeniškai ir raštu; |  | - особисто і письмово; |
| - telefonu + 370 (8) 5 249 9239; |  | - за телефоном + 370 (8) 5 249 9239; |
| - el. paštu skaidrumas@cpva.lt CPVA darbo grupei, kuriai pavesta nagrinėti korupcijos pasireiškimo tikimybę. |  | - по електронній пошті skaidrumas@cpva.lt до робочої групи закупівельної організації, яка створена для аналізу ймовірності корупційних проявів |
| Kita informacija - https://www.cpva.lt/en/corruption-prevention/460. |  | Решта інформації - https://www.cpva.lt/en/corruption-prevention/460. |
| - PIRKIMO OBJEKTAS |  | - ОБ'ЄКТ ЗАКУПІВЛІ |
| - Pirkimo objektas yra projekto veikloms įgyvendinti reikalingos paslaugos, numatytos Techninėje specifikacijoje (1 priedas). |  | 2.1. Предметом договору є послуги, необхідні для реалізації заходів проекту, викладених у Технічній специфікації (Додаток 1). |
| - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, t. y. tiekėjai turi pateikti pasiūlymus visai pirkimo apimčiai. |  | 2.2. Об'єкт закупівлі не повинен бути розділений на частини, а саме, постачальники повинні подавати тендерні заявки на весь обсяг закупівель. |
| - Reikalavimai paslaugoms pateikti Techninėje specifikacijoje (1 priedas). Esant neatitikimų pirkimo dokumentuose, išskyrus Techninėje specifikacijoje (1 priedas), viršenybę turi pirkimo dokumentai lietuvių kalba. |  | 2.3. Вимоги до послуг представлені в Технічному завданні (Додаток 1). У разі виявлення невідповідностей у документації про закупівлю, крім технічної специфікації (Додаток 1), документація про закупівлю литовською мовою має переважну силу. |
| 2.4. Paslaugų teikimo pradžia laikoma rangos darbų sutarties įsigaliojimo data. Planuojamas rangos darbų sutarties įsigaliojimo laikotarpis – 2026 m. liepa - rugpjūtis. Paslaugų teikimo terminas 12 mėn., tačiau ne trumpiau kaip visą statybos darbų vykdymo laikotarpį. |  | 2.4. Початком надання послуг вважається дата набрання чинності договору на виконання робіт. Запланований період набуття чинності контракту на виконання підрядних робіт - липень — серпень 2026 року. Терміни надання послуг -12 місяців, але не менше, ніж весь період виконання будівельних робіт. |
| 2.5. Pirkimui skirtos lėšos: 50 000,00 EUR su PVM. Jei tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina viršys šiame punkte nurodytą pirkimo sumą, pasiūlymas bus atmestas vadovaujantis pirkimo sąlygų 9.1.5 p. |  | 2.5. Кошти, виділені для закупівлі: 50 000,00 євро з ПДВ. Якщо ціна, запропонована в тендерній пропозиції, перевищує суму закупівлі, зазначену в цьому пункті для лоту, тендерна пропозиція буде відхилена відповідно до пункту 9.1.5 умов закупівлі. |
| 2.6. Jeigu Projektas, bus įregistruotas Ukrainoje kaip tarptautinės techninės pagalbos projektas ir atleistas nuo mokesčių mokėjimo, sutarties pradinė kaina būtų perskaičiuojama be PVM ir sutarties kainos pasikeitimas būtų įforminamas papildomu susitarimu prie sutarties. |  | 2.6. Якщо проект буде зареєстровано в Україні як проект міжнародної технічної допомоги та звільнено від сплати податків, початкова ціна договору буде перерахована без ПДВ, а зміна ціни договору буде оформлена додатковою угодою до договору. |
| 2.7. Atkreipiame dėmesį, kad teikdamas pasiūlymą Tiekėjas privalo įvertinti ir prisiimti riziką, susijusią su statybos kainų kilimu (statybos kainų padidėjimas, indeksavimas ir kt.) sutarties vykdymo metu. Perkančioji organizacija nemokės papildomos kompensacijos už padidėjusias statybos kainas sutarties vykdymo metu. |  | 2.7. Bерніть увагу, що під час подання тендерної пропозиції Постачальник повинен оцінити та взяти на себе ризики, пов'язані зі зростанням цін на будівництво (збільшення цін на будівництво, індексація тощо) під час виконання договору. Замовник не виплачуватиме додаткову компенсацію за зростання цін на будівництво під час виконання договору. |
| # PIRKIMO VYKDYMAS |  | # ЗДІЙСНЕННЯ ЗАКУПІВЛІ |
| - Konkursas vykdomas vadovaujantis Aprašo VII skyriaus nuostatomis. |  | 3.1. Тендер проводиться відповідно до положень розділу VII специфікації. |
| - Skelbiamos apklausos būdu vykdomas pirkimas apima šiuos etapus: |  | 3.2. Закупівля, що здійснюється шляхом опублікованого опитування, включає такі етапи: |
| - tiekėjai teikia pasiūlymus el. paštu publicprocurement@cpva.lt Pirkimo sąlygų 4 dalies nuostatas; |  | 3.2.1. постачальники подають пропозиції електронною поштою на адресу publicprocurement@cpva.lt відповідно до положень частини 4 Умов закупівлі; |
| - Perkančioji organizacija vertina pateiktus pasiūlymus, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams; |  | 3.2.2. Закупівельна організація оцінює представлені тендерні заявки на відповідність найбільш економічно вигідної тендерної заявки кваліфікаційним вимогам, викладеним в умовах закупівель; |
| - Perkančioji organizacija, įvertinusi pateiktus pasiūlymus, sudaro pasiūlymų eilę; |  | 3.2.3 Закупівельна організація, оцінивши представлені тендерні заявки, визначає ранжирування тендерних заявок; |
| - Perkančioji organizacija priima sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo; |  | 3.2.4. Закупівельна організація приймає рішення про переможну тендерну заявку; |
| - Perkančioji organizacija pasirašo pirkimo sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju. |  | 3.2.5. Закупівельна організація підписує Контракт з постачальником-переможцем. |
| # REIKALAVIMAI PASIŪLYMO PARENGIMUI IR PATEIKIMUI |  | # 4. ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАННЯ ТЕНДЕРНОЇ ЗАЯВКИ |
| - Pateikdamas savo pasiūlymą tiekėjas sutinka su visomis šiomis pirkimo sąlygomis ir garantuoja, kad jo pasiūlyme nurodyta informacija yra teisinga ir apima viską, ko gali prireikti tinkamam pirkimo sutarties vykdymui. |  | 4.1. Надаючи свою тендерну заявку, Постачальник погоджується з усіма цими умовами закупівлі і гарантує, що інформація, представлена в його заявці, є достовірною і охоплює все, що може бути необхідно для належного виконання контракту на закупівлю. |
| - Tiekėjo pasiūlyme turi būti pateikta tinkamai užpildyta: 4.2.1. Pasiūlymo forma (2 priedas); 4.2.2. Deklaracija dėl pašalinimo pagrindų (5 priedas). |  | 4.2. Тендерна пропозиція Постачальника повинна містити належним чином заповнені 4.2.1. форму пропозиції (Додаток 2); 4.2.2. декларацію про підстави для виключення (Додаток 5). |
| - Tiekėjas privalo atidžiai susipažinti su visais pirkimų sąlygų, tame tarpe ir techninės specifikacijos reikalavimais, gauti, surinkti ir nustatyti patikimą informaciją apie visas galimas sąlygas ir įsipareigojimus, kurie gali turėti įtakos pasiūlymo kainai ir paslaugų teikimui. Jei Tiekėjas laimės konkursą, jis negalės prašyti keisti bendros pasiūlytos kainos ar sąlygų dėl klaidų, netikslumų, praleidimų ar nežinojimo, ir laimėtojas privalės suteikti visas būtinas paslaugas, numatytas pagal šio pirkimo sąlygų 2.1. p. už jo pasiūlyme nurodytą sumą. |  | 4.3. Постачальник повинен уважно ознайомитись з усіма вимогами умов закупівлі, включаючи технічну специфікацію, отримати, зібрати та визначити достовірну інформацію про всі можливі умови та зобов’язання, які можуть вплинути на ціну пропозиції та надання послуг. Якщо Постачальник виграє конкурс, він не зможе вимагати зміни загальної ціни або умов пропозиції через помилки, неточності, упущення або незнання, а переможець торгів буде зобов’язаний надати всі необхідні послуги, передбаченів п. 2.1 умов закупівлі на суму, зазначену в його пропозиції. |
| - Pasiūlymo pateikimo terminas (data ir laikas) yra nurodytas skelbime apie pirkimą. |  | 4.4. Кінцевий термін (дата та час) подання пропозиції буде зазначений у оголошенні про закупівлю. |
| - Tiekėjas turi atitikti pirkimo sąlygų 8.1 punkte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, tačiau tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus bus pripažintas laimėjusiu, bus prašoma pateikti jo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. |  | 4.5. Кожен постачальник, повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим у пункті 8.1, однак тільки тому постачальнику, тендерна заявка якого буде визнана такою, що перемогла на підставі результатів оцінки, буде запропоновано надати документи, що підтверджують його кваліфікацію. |
| - Perkančioji organizacija neatsako už nenumatytus įvykius, dėl kurių pasiūlymas buvo nepateiktas. |  | 4.6 Закупівельна організація не несе відповідальності за будь-які непередбачені обставини, через які пропозиція не була подана. |
| - Siūlomų paslaugų kaina turi būti nurodyta eurais ir išreikšta bei apskaičiuota pagal šių Pirkimo sąlygų 2 priedą (suapvalinta iki dviejų skaitmenų po kablelio). Į kainą turi būti įskaičiuotos visos tiekėjo išlaidos ir mokesčiai. |  | 4.7. Ціна пропонованих робіт повинна бути вказана в Євро, виражена і розрахована відповідно до Додатка 2 до цієї закупівельної документації (округлена до двох цифр після коми). Ціна повинна включати всі витрати та податки. |
| - Pasiūlyme turi būti nurodyta jo galiojimo pabaigos data. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei pasiūlymo galiojimo terminas jame nenurodytas, jis laikomas galiojančiu pirkimo sąlygose nurodytą laikotarpį. |  | 4.8. Дата закінчення терміну дії повинна бути вказана в тендерній заявці. Тендерна заявка має бути дійсною не менше 90 (дев'яноста) днів з дати закінчення подання тендерних заявок. У разі, якщо в тендерній заявці не вказана дата закінчення терміну дії, вона вважається дійсною в обсязі, зазначеному в умовах закупівлі. |
| - Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. |  | 4.9. Підрядникам не дозволяється подавати альтернативні тендерні заявки. |
| 4.10. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, nepriklausomai nuo to, ar jis pirkime dalyvauja individualiai, ar kaip tiekėjų grupės narys. Jeigu tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą ir (arba) kaip tiekėjų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus tam pačiam pirkimui, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. |  | 4.10. Постачальник може подати лише одну тендерну пропозицію, незалежно від того, чи бере він участь у закупівлі індивідуально, чи у складі групи постачальників. Якщо постачальник подає більше однієї тендерної пропозиції та/або бере участь у складі групи постачальників у кількох тендерах на одну і ту ж закупівлю, всі такі пропозиції будуть відхилені. |
| - Tiekėjo pasiūlymas, dokumentai ir kita svarbi informacija turi būti pateikti lietuvių ir (arba) ukrainiečių ir (arba) anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai išduoti kita kalba, prie jų turi būti pridėtas vertimas į lietuvių arba anglų kalbą, patvirtintas vertėjo parašu ir (arba) vertimų biuro antspaudu. |  | 4.11.Тендерна заявка постачальника, документи та інша відповідна інформація повинні бути надані литовською та/або українською та/або англійською мовою. Якщо відповідні документи видані іншою мовою, до них повинен додаватися переклад цих документів литовською та/або англійською мовою, завірений підписом перекладача та/або печаткою бюро перекладів. |
| 4.12. Tiekėjas, ketinantis pasitelkti subtiekėją, kad atitiktų pirkimo sąlygų 8.1 punkte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, privalo jį nurodyti pasiūlymo formoje (2 priedas) ir pateikti dokumentus, įrodančius galimybę pasitelkti šiuos subtiekėjo pajėgumus. |  | 4.12. Постачальник, який має намір використовувати субпідрядника для задоволення кваліфікаційних вимог, встановлених у пункті 8.1. Закупівельної документації, повинен вказати цього субпідрядника у «Формі тендерної заявки» (Додаток 2) та надати документи, що підтверджують можливість використання потужностей цього субпідрядника |
| 4.13. Pasiūlymą gali pateikti tiekėjų grupė. Pirkime pasiūlymą teikianti tiekėjų grupė turi pateikti jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos sutartyje privalo būti nurodyta: - tiekėjų grupės sudėtis ir kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, tenkanti kiekvienai sutarties šaliai, įeinanti į bendrą sutarties vertę; - solidari, kiekvieno tiekėjų grupės dalyvio atskirai ir visų kartu, atsakomybė už įsipareigojimų ir prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą (nepriklausomai nuo jų įnašo pagal jungtinės veiklos sutartį); - kuris šios sutarties dalyvis yra įgaliojamas tiekėjų grupės vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus pirkimą, – pasirašyti sutartį su perkančiąja organizacija, teikti sąskaitas-faktūras atsiskaitymams (mokėjimai bus atliekami tik vienam iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių), pasirašyti su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įgaliotas dalyvis) ir kt. - partneris, kuris automatiškai tampa pagrindiniu partneriu, kai pagrindinis jungtinės veiklos sutarties partneris susiduria su finansinėmis problemomis ir tampa nepajėgus suvaldyti pasirašytos sutarties su perkančiąja organizacija (tiekėjui pasitelkiant du ir daugiau partnerių). Esant šioms aplinkybėms, šis partneris privalo įvykdyti pagrindinio partnerio įsipareigojimus, už kuriuos gaus mokėjimus. |  | 4.13. Тендерна пропозиція може бути подана групою постачальників. Група постачальників, яка подає тендерну пропозицію на закупівлю, повинна подати договір про спільну діяльність. У договорі про спільну діяльність повинно бути зазначено: 4.13.1. склад групи постачальників та зобов'язання кожного учасника групи постачальників щодо виконання договору, який буде укладено із закупівельною організацією, частку вартості цих зобов'язань, що припадає на кожного учасника групи постачальників, у загальній вартості договору; 4.13.2. солідарну відповідальність кожного учасника групи постачальників окремо та солідарно за невиконання своїх обов'язків та зобов'язань перед закупівельною організацією (незалежно від його внеску за договором про спільну діяльність); 4.13.3. який учасник цього договору уповноважений подавати тендерну пропозицію від імені групи постачальників та, у разі перемоги, підписувати договір із закупівельною організацією, подавати рахунки до оплати (платежі будуть здійснюватися лише одному з учасників спільного договору), підписувати документи, пов'язані з виконанням договору (уповноважений учасник), тощо; 4.13.4. партнер, який автоматично стає головним партнером, коли головний партнер у договорі про спільну діяльність має фінансові труднощі і стає неспроможним управляти контрактом, підписаним із закупельною організацією (коли постачальник має двох або більше партнерів). За таких обставин цей партнер зобов'язаний виконувати зобов'язання головного партнера, за які він буде отримувати платежі. |
| 4.14. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu ir pasiūlius sudaryti sutartį, ši tiekėjų grupė įgytų tam tikrą teisinę formą. |  | 4.14. Закупівельна організація не повинна вимагати, щоб, після того, як тендерна пропозиція, подана групою постачальників, була визнана успішною та контракт було укладено, ця група постачальників набула певної організаційно-правової форми. |
| - Į el. paštu publicprocurment@cpva.lt pateiktus klausimus atsako įgaliotas bendrą pasiūlymą pateikti tiekėjų grupės dalyvis (atsakingasis partneris), kuris taip pat pateikia savo ir kitų tiekėjų grupės dalyvių dokumentus. |  | 4.15. На запитання, подані електронною поштою на адресу publicprocurement@cpva.lt, відповідає уповноважений учасник групи постачальників (відповідальний партнер), який також подає свої документи та документи інших учасників групи постачальників. |
| 4.16. Kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gavo iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  | 4.16. До закінчення кінцевого терміну подання пропозицій постачальник може змінити або відкликати свою пропозицію. Така зміна або повідомлення про скасування пропозиції визнається дійсним, якщо воно отримано закупівельною організацією до закінчення строку подання пропозицій. |
| # 5. PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS |  | # РОЗ'ЯСНЕННЯ ТА РЕДАКЦІЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ |
| - Pirkimo sąlygos, visi jų paaiškinimai ir papildymai, įskaitant pranešimus tiekėjams, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų taisymus, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentus, pateikiami ir perduodami el. paštu publicprocurement@cpva.lt |  | 5.1. Умови закупівлі, усі пояснення та доповнення до них, включаючи оголошення, повідомлення постачальникам, виправлення арифметичних помилок, зазначених у пропозиції, супровідні документи за надзвичайно низькою ціною, подаються та передаються електронною поштою на адресу publicprocurement@cpva.lt. |
| - Tiekėjas gali prašyti Komisijos paaiškinti pirkimo sąlygas. Komisija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, gautą ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Komisija gali atsakyti į vėliau gautus rašytinius prašymus, jei yra pakankamai laiko atsakymui parengti ir išsiųsti. Pateikdama atsakymą į tiekėjo klausimus, Komisija taip pat išsiunčia paaiškinimus visiems kitiems tiekėjams, kurie dalyvauja pirkime, nenurodydama, kas kreipėsi dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo. Paaiškinimai taip pat skelbiami Perkančiosios organizacijos svetainėje prie pirkimo dokumentų. |  | 5.2. Постачальник може звернутися до Комісії з проханням роз'яснити закупівельну документацію. Комісія повинна відповісти на кожен письмовий запит постачальника про роз'яснення закупівельної документації, отриманий принаймні за 2 робочих дні до закінчення крайнього терміну подачі тендерних заявок. Комісія може відповісти на письмові запити, отримані пізніше, якщо буде достатньо часу для підготовки та надсилання відповіді. При наданні відповіді на запитання підрядника Комісія також надсилає роз'яснення всім іншим підрядникам, які беруть участь у закупівлі, без зазначення того, хто звернувся за роз'ясненням умов закупівлі. Пояснення також оприлюднюються на сайті замовника разом із закупівельною документацією. |
| - Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos Komisija savo iniciatyva gali paaiškinti ir (arba) patikslinti pirkimo sąlygas. Paaiškinimai skelbiami Perkančiosios organizacijos svetainėje prie pirkimo dokumentų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei laiko nepakanka, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas. |  | 5.3. До закінчення крайнього терміну подачі тендерних заявок Комісія може за власною ініціативою уточнити/роз'яснити закупівельну документацію. Роз’яснення оприлюднюються на сайті замовника разом із закупівельною документацією, ніж за 1 робочий день \ до закінчення крайнього терміну подачі тендерних заявок. Якщо цього часу недостатньо, термін подачі тендерних заявок продовжується. |
| - PASIŪLYMŲ VERTINIMAS |  | - ОЦІНКА ТЕНДЕРНИХ ЗАЯВОК |
| - Pasiūlymuose nurodyta kaina bus vertinama eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų kursą, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutų kursą paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. |  | 6.1. Ціна, зазначена в тендерних заявках, буде оцінюватися в Євро. Якщо ціни в тендерних заявках вказані в іноземній валюті, вони будуть конвертовані в євро відповідно до орієнтовного обмінного курсу євро та іноземної валюти, опублікованого Європейським Центральним Банком, або, в тих випадках, коли Європейський Центральний Банк не публікує орієнтовний обмінний курс євро та іноземної валюти, відповідно до орієнтовного обмінного курсу євро та іноземної валюти, визначеного та опублікованого банком Литви в останній день терміну, встановленого для подання тендерних заявок. |
| - Nagrinėdama tiekėjo pasiūlymą, Komisija: |  | 6.2. При розгляді тендерної заявки постачальника Комісія: |
| - patikrina, ar pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus; |  | 6.2.1. перевіряє, чи відповідає тендерна заявка вимогам, викладеним у Закупівельній документації; |
| - patikrina, ar tiekėjai tinkamai deklaravo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams; |  | 6.2.2. перевіряє, чи постачальники належним чином задекларували відсутність підстав для виключення та відповідність вимогам національної безпеки; |
| - jei tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir kurio buvo paprašyta pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija privalo, nepažeisdama Aprašo 7 punkte nustatytų principų, prašyti tiekėjo šiuos duomenis papildyti ar paaiškinti per protingą terminą; |  | 6.2.3. у разі, якщо постачальник, тендерна заявка якого була визнана такою, що перемогла, і якому було запропоновано надати документи, що підтверджують його кваліфікацію, надав неточні або неповні дані про свою кваліфікацію, Комісія буде зобов'язана вимагати від Постачальника доповнити або пояснити дані в розумні терміни без шкоди для принципів, викладених в пункті 7 Опису; |
| - vadovaujantis Aprašo 74.3 punktu, turi teisę prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti ar leisti pakeisti pasiūlymo dalyko, t.y. pakeisti kainą ar padaryti kitus pakeitimus, dėl kurių nepriimtinas pasiūlymas taptų priimtinu. Jeigu nagrinėjant pasiūlymus nustatomos pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidos, Komisija privalo paprašyti dalyvių per jos nustatytą terminą ištaisyti pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu nurodytos kainos. Taisydamas pasiūlyme nustatytas aritmetines klaidas, konkurso dalyvis gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis sudedamosiomis dalimis; |  | 6.2.4. має право, відповідно до підпункту 74.3 Опису, просити учасників тендеру скорегувати, доповнити або роз'яснити свої тендерні заявки, однак вона не може запитувати, пропонувати або дозволяти зміну предмета тендеру, а саме зміну ціни або внесення інших змін, в результаті яких неправильна тендерна заявка була б прийнята. Якщо при розгляді тендерних заявок виявляються помилки в розрахунку ціни, зазначеної в заявці, комісія повинна вимагати від учасників тендеру виправити у встановлений нею термін арифметичні помилки, виявлені в заявці, без зміни ціни, зазначеної на момент розкриття тендерних заявок. При виправленні арифметичних помилок, виявлених в тендерній заявці, учасник тендеру може виправити компоненти ціни, але не має права скасовувати компоненти ціни або доповнювати ціну новими компонентами; |
| - jei pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina atrodo neįprastai maža, turi teisę ir, jei ketina atmesti pasiūlymą, privalo pareikalauti, kad tiekėjas pateiktų siūlomos kainos pagrindimą. Pasiūlymuose nurodyta paslaugų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 % ar daugiau mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų Perkančiosios organizacijos dokumentuose, parengtuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinio vidurkio; |  | 6.2.5. якщо ціна, зазначена в поданій тендерній заявці, виявиться аномально низькою, має право і, якщо має намір відхилити тендерну заявку, зобов'язана вимагати від Постачальника надати обґрунтування запропонованої ціни. Ціни на послуги, зазначені в тендерних заявках, у всіх випадках повинні вважатися аномально низькими, якщо вони на 30% або більше нижче середніх арифметичних цін, запропонованих усіма постачальниками, чиї тендерні заявки не були відхилені з інших причин і запропонована ціна яких не перевищує коштів, виділених на закупівлю, як визначено і зареєстровано в документах, складених закупівельною організацією до початку процедури закупівель; |
| - patikrinti, ar pasiūlyta kaina nėra per didelė ir nepriimtina Perkančiajai organizacijai; |  | 6.2.6. перевіряє, чи не є пропонована ціна надмірною і неприйнятною для закупівельної організації; |
| - pirkimo sąlygose nustatyta tvarka patikrinti, ar tiekėjas, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus bus pripažintas laimėjusiu, atitinka nustatytus kvalifikacinius reikalavimus. |  | 6.2.7. перевіряє відповідно до процедури, встановленої в Закупівельній документації, чи відповідає Постачальник, тендерна заявка якого буде визнана такою, що перемогла на підставі результатів оцінки, встановленим кваліфікаційним вимогам. |
| - Perkančioji organizacija įvertina neatmestus pasiūlymus ir išrenka ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pagal jo kainą. |  | 6.3. закупівельна організація повинна оцінити не відхилені тендерні заявки і вибрати найбільш економічно вигідну тендерну заявку відповідно до її ціни. |
| - Komisija gali atsisakyti vertinti visą tiekėjo pasiūlymą, jeigu išnagrinėjusi jo dalį, nustato, kad pasiūlymas turi būti atmestas pagal Aprašo ir pirkimo dokumentų reikalavimus. |  | 6.4. Комісія може відмовитися від оцінки всієї пропозиції постачальника, якщо, розглянувши її частину, встановить, що пропозиція має бути відхилена відповідно до вимог опису та документів закупівлі. |
| # PASIŪLYMŲ EILĖS SUDARYMAS IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS |  | # ПІДГОТОВКА ПОСЛІДОВНОСТІ РАНЖИРУВАННЯ ТЕНДЕРІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖНОЇ ТЕНДЕРНОЇ ЗАЯВКИ |
| - Siekdama priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, Perkančioji organizacija nedelsdama įvertina pateiktus tiekėjų pasiūlymus ir sudaro pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas). Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, pirmesnis į pasiūlymų eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas, jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, išskyrus atvejus, kai šis pasiūlymas yra nepriimtinas pirkimo pasiūlymas. |  | 7.1. Щоб прийняти рішення про переможну тендерну заявку, закупівельна організація повинна негайно оцінити подані тендерні заявки постачальників і скласти порядок ранжирування тендерних заявок (за винятком випадків, коли тендерна заявка представлена тільки одним постачальником). Порядок ранжирування тендерних заявок повинен бути складений в порядку зниження економічної переваги. У випадках, коли економічна перевага в тендерних заявках кількох учасників однакова, постачальник, який першим подав тендерну заявку, займає перше місце в послідовності ранжирування тендерних заявок. У випадках, коли тендерну заявку подає лише один постачальник, його тендерна заявка вважається такою, що перемогла в тендері, за винятком випадків, коли ця тендерна заявка є не прийнятною тендерною заявкою на закупівлю. |
| - Informacija apie konkurso rezultatus pateikiama visiems dalyviams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo nustatyti laimėjusį pasiūlymą priėmimo dienos. Perkančioji organizacija el. paštu publicprocurement@cpva.lt informuoja tiekėjus apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaryta pirkimo sutartis, nurodydama sudarytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo laikotarpį, kaip nurodyta pirkimo sąlygų 11.3 punkte (jei taikoma). |  | 7.2. Інформація про результати конкурсу надається всім учасникам не пізніше 5 робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця конкурсу. Закупівельна організація інформує постачальників засобами електронною поштою publicprocurement@cpva.lt про рішення щодо визначення переможця, яке призведе до укладення договору про закупівлю, із зазначенням порядку надходження пропозицій, пропозиції-переможця та точного періоду відстрочки, як зазначено у п.п. 11.3 умов закупівлі (за наявності). |
| - Komisija informuoja tiekėjus, kurių pasiūlymai buvo atmesti, nurodydama atmetimo priežastis per pirkimo sąlygų 7.2 punkte nurodytą laikotarpį. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo nuspręsta nesudaryti sutarties, ir priežastis, dėl kurių reikia atnaujinti pirkimą. |  | 7.3. Комісія повідомляє постачальників, тендерні заявки яких були відхилені, із зазначенням причин відхилення протягом терміну, зазначеного в пункті 7.2 закупівельної документації. Закупівельна організація повинна також вказати причини рішення не укладати контракт і причини відновлення закупівель. |
| # 8. MINIMALŪS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI IR PAŠALINIMO PAGRINDAI |  | # 8. МІНІМАЛЬНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ТА ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ |
| 8.1. Komisija, siekdama įsitikinti, kad tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir sugebės įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, nustato tiekėjams šiuos kvalifikacinius reikalavimus: |  | 8.1. Комісія, щоб переконатися в тому, що постачальник компетентний, надійний і зможе виконати державний контракт, встановлює наступні кваліфікаційні вимоги до постачальників: |
| Eil. Nr. | Kvalifikaciniai reikalavimai | Tiekėjas, kuris pagal vertinimo rezultatus bus pripažintas laimėtoju, turės pateikti šiuos kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus: |
| 8.1.1. | Tiekėjas privalo turėti bent 1 statybos darbų techninį prižiūrėtoją, turintį teisę vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą CC2 ar aukštesnės pasekmių klasės statiniuose - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. | Pateikiama: - atestatas ar kitas dokumentas, įrodantis reikalaujamą kvalifikaciją pagal paslaugų teikimo vietos šią sritį reguliuojančius teisės aktus. Kvalifikaciją įrodantys dokumentai turi būti galiojantys pasiūlymų pateikimo dienai ir galioti visą statybos darbų techninės priežiūros paslaugų teikimo laikotarpį; Kvalifikaciją įrodančiuose dokumentuose turi būti nurodyti įrašai apie kvalifikacijos kėlimą, kuris statybos darbų techninės priežiūros specialistams privalomas kas 5 m. - darbo sutartis, ketinimų protokolas ar kitas teisėtus darbo santykius įrodantis dokumentas. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| 8.1.2. | ### Tiekėjo 8.1.1 p. siūlomas statybos darbų techninis prižiūrėtojas turi būti registruotas ЄДЕССБ sistemoje Vieningos valstybės elektroninės sistemos statybos srityje portalas | ### Pagal tiekėjo nurodytus specialisto duomenis Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina statybos darbų techninio prižiūrėtojo registraciją šioje nacionalinėje duomenų bazėje, adresu https://e-construction.gov.ua/ ### Jeigu dėl informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti duomenų apie specialistą, ji turės teisę prašyti tiekėjo pateikti specialisto registraciją ЄДЕССБ sistemoje patvirtinančius dokumentus. |
| 8.1.3. | Tiekėjo 8.1.1 p. siūlomas statybos darbų techninis prižiūrėtojas turi turėti ne mažesnę nei 24 mėn. patirtį atliekant statybos darbų techninio prižiūrėtojo funkcijas CC2 arba aukštesnės pasekmių klasės statiniuose. Patirties įgijimo terminai skaičiuojami iki paskutinės pasiūlymų pateikimo termino datos. Specialisto patirties termino apskaičiavimui taikomos taisyklės: Patirtimi šio pirkimo apimtyje laikomas darbas konkrečiame statybos darbų objekte, t. y. laikas, kurį specialistas nebuvo priskirtas dirbti konkrečiame statybos darbų objekte, neįskaičiuojamas į specialisto patirtį. Tuo pačiu laikotarpiu einamos pareigos skirtinguose projektuose („persidengiančios datos“) nėra sumuojamos. Patirtis dirbant skirtinguose statybos darbų objektuose skirtingu laikotarpiu – sumuojamos. Patirties skaičiavimo tikslais šio pirkimo apimtyje metais laikomos 365 dienos. Skirtumas tarp dviejų datų skaičiuojamas įskaitant pirmą termino datą, tačiau neįskaitant paskutinės. Pavyzdžiui, darbas projekte trukęs nuo 2023 m. sausio 2 d. iki 2023 kovo 13 d. įskaitomas kaip 70 dienų patirtis. - jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės nario (-ių) specialistai, atsižvelgiant į jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti; - tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų; - subtiekėjai – jei tiekėjas (jo pasitelkiami specialistai) pats atitinka nustatytą reikalavimą, tačiau ketina pasitelkti subtiekėjus (jo specialistus), subtiekėjų specialistai privalo atitikti nustatytus reikalavimus, jeigu subtiekėjai (jų darbuotojai) patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia nustatytos kvalifikacijos. | Pateikiamas specialisto patirties aprašymas nurodant: - statinį; - statinio pasekmių klasę; - statinio statybos darbų techninio prižiūrėtojo vykdytas funkcijas statinyje; - statinio statybos darbų techninio prižiūrėtojo vykdytų funkcijų laikotarpio pradžią ir pabaigą dienų tikslumu; - statinio statybos darbų užsakovus ir jų kontaktinė informaciją. Perkančioji organizacija, norėdama įsitikinti arba siekdama patikslinti pateiktą informaciją, atskiru prašymu gali prašyti pateikti ir kitus dokumentus, įrodančius tiekėjo kvalifikacijos atitiktį 8.1.3 p. nurodytam kvalifikacijos reikalavimui. Perkančioji organizacija, siekdama patikslinti informaciją apie suteiktas statybos darbų techninio prižiūrėtojo paslaugas, pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo kontaktiniu asmeniu. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |

| № | Кваліфікаційні вимоги | Постачальник, який буде визнаний переможцем на підставі результатів оцінки, повинен буде надати наступні документи, що підтверджують кваліфікацію: |
| --- | --- | --- |
| 8.1.1. | ### Постачальник повинен мати принаймні 1 технічного наглядача будівельних робіт, який має право здійснювати технічний нагляд за будівельними роботами на спорудах класу наслідків CC2 або вище. ### -якщо пропозицію подає група економічних суб'єктів, вимогу повинні відповідати фахівці члена (членів) групи економічних суб'єктів, з урахуванням їхніх зобов'язань щодо виконання договору про закупівлю; ### - постачальник може покладатися на можливості інших економічних суб'єктів лише в тому випадку, якщо ці суб'єкти (їхні працівники) самі виконуватимуть ту частину договору про закупівлю, для якої потрібні їхні можливості; ### - субпідрядники – якщо постачальник (його залучені фахівці) сам відповідає встановленим вимогам, але має намір залучити субпідрядників (їхніх фахівців), спеціалісти субпідрядників повинні відповідати встановленим вимогам, якщо субпідрядники (їхні працівники) самі виконуватимуть ту частину договору про закупівлю, для якої потрібна встановлена кваліфікація. | ### Надається: ### - aтестат або інший документ, що підтверджує необхідну кваліфікацію відповідно до законодавства, що регулює цю сферу в місці надання послуг. ### Документи, що підтверджують кваліфікацію, повинні бути дійсними на дату подання пропозицій і залишатися дійсними протягом усього періоду надання послуг з технічного нагляду за будівельними роботами; ### У документах, що підтверджують кваліфікацію, повинні бути зазначені записи про підвищення кваліфікації, яке є обов'язковим для фахівців з технічного нагляду за будівельними роботами кожні 5 років. ### - трудовий договір, лист про наміри або інший документ, що підтверджує законність трудових відносин. Копії документів повинні бути надані в електронному вигляді. |
| 8.1.2. | ### Технічний наглядач за будівельними роботами, запропонований постачальником у пункті 8.1.1, повинен бути зареєстрований у системі ЄДЕССБ Портал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва | ### На підставі даних про фахівця, наданих постачальником, Замовник самостійно перевіряє реєстрацію технічного наглядача будівельних робіт у цій національній базі даних https://e-construction.gov.ua/ ### Якщо через технічні збої в інформаційній системі Замовник не зможе перевірити дані про спеціаліста, він матиме право вимагати від постачальника надати документи, що підтверджують реєстрацію спеціаліста в системі ЄДЕССБ. |
| 8.1.3. | ### Технічний наглядач за будівельними роботами, запропонований постачальником у пункті 8.1.1, повинен мати не менше 24 місяців досвіду виконання функцій технічного наглядача за будівельними роботами на об'єктах класу наслідків CC2 або вище. ### Терміни набуття досвіду обчислюються до останньої дати подання пропозицій. ### Для розрахунку терміну досвіду фахівця застосовуються такі правила: ### Досвідом у рамках цього закупівлі вважається робота на конкретному об'єкті будівельних робіт, тобто час, протягом якого фахівець не був задіяний на конкретному об'єкті будівельних робіт, не враховується в досвіді фахівця. Одночасне виконання обов'язків у різних проектах («перекриваються дати») не сумується. Досвід роботи на різних об'єктах будівництва в різний період часу – сумується. ### Для цілей розрахунку досвіду в рамках даного закупівлі рік вважається 365 днями. Різниця між двома датами розраховується з урахуванням першої дати терміну, але без урахування останньої. Наприклад, робота в проекті, що тривала з 2 січня 2023 року до 13 березня 2023 року, зараховується як 70 днів досвіду. ### - якщо пропозицію подає група економічних суб'єктів, вимогу повинні відповідати фахівці члена (членів) групи економічних суб'єктів, з урахуванням їхніх зобов'язань щодо виконання договору про закупівлю; ### - постачальник може покладатися на можливості інших економічних суб'єктів лише в тому випадку, якщо ці суб'єкти (їхні працівники) самі виконуватимуть ту частину договору про закупівлю, для якої потрібні їхні можливості; ### - субпідрядники – якщо постачальник (його залучені фахівці) сам відповідає встановленим вимогам, але має намір залучити субпідрядників (їхніх фахівців), спеціалісти субпідрядників повинні відповідати встановленим вимогам, якщо субпідрядники (їхні працівники) самі виконуватимуть ту частину договору про закупівлю, для якої потрібна встановлена кваліфікація. | ### Надається резюме фахівця із зазначенням: ### - будівлі; ### - класу наслідків будівництва; ### - функції, які виконував інженер з технічного нагляду за будівельними роботами на об'єкті; ### - початок і кінець періоду виконання функцій технічного наглядачя за будівельними роботами з точністю до дня; ### - замовників будівельних робіт на об'єкті та їх контактну інформацію. ### Закупівельна організація може за окремим запитом, з метою перевірки або уточнення наданої інформації, вимагати інші документи, що підтверджують відповідність кваліфікації постачальника кваліфікаційній вимозі, зазначеній у пункті 8.1.2. ### Замовник залишає за собою право без попереднього повідомлення зв'язатися з контактною особою замовника, вказаною постачальником, з метою уточнення інформації щодо наданих послуг. ### Копії документів повинні бути надані в електронному вигляді. |
| ### 8.2. Tiekėjo kvalifikaciją įrodančius dokumentus prašoma pateikti tik to tiekėjo, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. |  | 8.2. Документи, що підтверджують кваліфікацію постачальника, запитуються тільки у постачальника, тендерна заявка якого була визнана такою, що перемогла. |
| ### 8.3. Tiekėjas (įskaitant kiekvieną tiekėjų grupės narį atskirai, jeigu pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė), o jeigu tiekėjas remiasi ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį - kiekvienas ūkio subjektas atskirai, turi neturėti 5 priede nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų. Kiekvienas iš ūkio subjektų (tiekėjui, jungtinės veiklos partneriams (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) ir (arba) kitiems ūkio subjektams (jei remiamasi jų pajėgumais)) pateikia tinkamai užpildytą ir pasirašytą šių ūkio subjektų deklaraciją, patvirtinančią, kad jiems netaikomi 5 priede nurodyti tiekėjo pašalinimo pagrindai. ### Pažymų, patvirtinančių „Deklaracijoje dėl pašalinimo pagrindų“ (5 priedas) VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų CPVA reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |  | 8.3. Постачальник (включаючи кожного члена групи постачальників окремо, якщо пропозицію подає група постачальників), а якщо постачальник спирається на можливості господарських суб'єктів відповідно до статті 49 Закону про державні закупівлі, то кожен господарський суб'єкт окремо не повинен мати підстав для виключення постачальника, зазначених у додатку 5. Кожен з економічних суб'єктів (постачальник, партнери по спільній діяльності (якщо пропозицію подає група господарських суб'єктів) та (або) іншим господарським суб'єктам (якщо спираються на їхні можливості)) подає належним чином заповнену та підписану декларацію цих господарських суб'єктів, що підтверджує, що до них не застосовуються підстави для виключення постачальника, зазначені в додатку 5. Не потрібно подавати довідки, що підтверджують відсутність підстав для виключення постачальника, зазначених у статті 46 Закону про державні закупівлі, у «Декларації про підстави для виключення» (додаток 5). CPVA вимагатиме їх лише у разі наявності обґрунтованих сумнівів щодо надійності постачальника. |
| ### 8.4. Perkančioji organizacija netikrina fizinių asmenų (specialistų), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį ir kuriuos sutarties sudarymo atveju tiekėjas ketina įdarbinti (kvazitiekėjai), pašalinimo pagrindų. |  | 8.4. Закупівельна організація не перевіряє фізичних осіб (фахівців), на можливості яких постачальник покладається відповідно до статті 49 Закону про державні закупівлі та яких постачальник має намір найняти у разі укладення договору (квазіпостачальники), на підстави для виключення. |
| ### 8.5. CPVA pašalina tiekėją iš pirkimo, kai tiekėjas ar jo įgaliotas asmuo atitinka bent vieną iš tiekėjo pašalinimo pagrindų, nurodytų šio pirkimo „Deklaracija dėl pašalinimo pagrindų“ (5 priedas), išskyrus atvejus, kai tenkinamos abi toliau nurodytos sąlygos: |  | 8.5. CPVA виключає підрядника з вибіркового тендеру, коли підрядник або уповноважена ним особа задовольняє принаймні одну з підстав для виключення підрядника, викладених в «Заяві про підстави для виключення» (Додаток 5) до цієї закупівлі, якщо не були виконані обидві з наступних умов: |
| ### 8.5.1. tiekėjas pateikė Komisijai informaciją apie tai, kad ėmėsi šių priemonių: savanoriškai sumokėjo arba įsipareigojo sumokėti kompensaciją už žalą, padarytą dėl nusikalstamos veikos arba pažeidimo, nurodytą tiekėjo atmetimo pagrinduose, jei taikytina; bendradarbiavo, aktyviai teikė pagalbą ar ėmėsi kitų priemonių, padedančių ištirti, išaiškinti jo padarytą nusikalstamą veiką ar pažeidimą, jeigu taikytina; ėmėsi techninių, organizacinių, personalo valdymo priemonių, skirtų tolesnių nusikalstamų veikų ar pažeidimų prevencijai; |  | 8.5.1. Постачальник надав Комісії інформацію про те, що він вжив таких заходів: добровільно виплатив або зобов'язався виплатити компенсацію за шкоду, заподіяну кримінальним злочином або правопорушенням, зазначеним в підставах для відмови постачальнику, при наявності; співпрацював, активно надавав допомогу або вживав інші заходи для сприяння розслідуванню, розкрив вчинене ним кримінальне правопорушення або злочинну діяльність, якщо такі мали місце; прийняв технічні, організаційні, кадрові заходи з управління ресурсами для запобігання подальших кримінальних правопорушень; |
| ### 8.5.2. CPVA įvertino tiekėjo pateiktą informaciją ir priėmė motyvuotą sprendimą, kad priemonės, kurių ėmėsi tiekėjas, siekdamas įrodyti savo patikimumą, yra pakankamos. Šių priemonių pakankamumas vertinamas atsižvelgiant į nusikalstamos veikos ar pažeidimo rimtumą ir aplinkybes. |  | 8.5.2. CPVA оцінило інформацію, надану постачальником, і прийняло обґрунтоване рішення про те, що заходів постачальника щодо підтвердження її достовірності було достатньо. Достатність цих заходів оцінюється в світлі тяжкості і обставин злочинної дії або злочину. |
| ### 8.6. Jeigu ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, padėtis atitinka bent vieną nustatytą tiekėjo pašalinimo pagrindą, perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjas per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą pakeistų minėtą subjektą reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu. |  | 8.6. Якщо господарський суб'єкт, на можливості якого покладається постачальник відповідно до статті 49 Закону про державні закупівлі, відповідає хоча б одній з визначених підстав для виключення постачальника, закупівельна організація вимагає, щоб постачальник протягом встановленого терміну замінив зазначений суб'єкт на суб'єкт господарювання, який відповідає вимогам. |
| ### 8.7. Šis pirkimas laikomas susijusiu su nacionaliniu saugumu, todėl šio pirkimo atžvilgiu keliami specialieji reikalavimai, siekiant užtikrinti Užsakovo šalies nacionalinio saugumo interesus. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina, kad jam nėra žinoma apie jokius pavojus ar rizikos veiksnius, kurie pirkimo ir (arba) sutarties vykdymo metu galėtų turėti įtakos Užsakovo šalies nacionalinio saugumo interesams. |  | 8.7. Ця закупівля вважається пов'язаною з національною безпекою, тому до неї застосовуються спеціальні вимоги з метою забезпечення інтересів національної безпеки країни Замовника. Подаючи пропозицію, постачальник підтверджує, що йому не відомо про будь-які небезпеки або фактори ризику, які під час закупівлі та (або) виконання договору могли б вплинути на інтереси національної безпеки країни Замовника. |
| ### 9. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS |  | 9. ПРИЧИНИ ВІДХИЛЕННЯ ТЕНДЕРНИХ ЗАЯВОК |
| ### 9.1. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jei: |  | 9.1. Закупівельна організація відхиляє тендерну заявку, якщо: |
| ### 9.1.1. tiekėjas neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, |  | 9.1.1. Постачальник не відповідає кваліфікаційним вимогам, |
| ### 9.1.2. tiekėjas nepatikslino, nepapildė ar nepaaiškino informacijos per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą, kaip nurodyta Aprašo 74.3 punkte; |  | 9.1.2. Постачальник не уточнив, не доповнив і не роз'яснив інформацію протягом періоду часу, зазначеного закупівельною організацією, як наказано в підпункті 74.3 Опису; |
| ### 9.1.3. pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų; |  | 9.1.3. тендерна заявка не відповідає вимогам, викладеним у Закупівельній документації; |
| ### 9.1.4. pasiūlyta neįprastai maža kaina, ir tiekėjas Perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų; |  | 9.1.4. запропонована аномально низька ціна, і Постачальник не представив належних доказів обґрунтованості ціни за запитом закупівельної організації; |
| ### 9.1.5. tiekėjo pasiūlyta kaina yra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina; |  | 9.1.5. ціна, запропонована постачальником, є занадто високою і неприйнятною для замовника; |
| ### 9.1.6. tiekėjas pasiūlyme pateikė melagingą informaciją apie savo atitiktį nustatytiems reikalavimams, ir Perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; |  | 9.1.6. Постачальник представив у тендерній заявці недостовірну інформацію про свою відповідність встановленим вимогам, яка може бути доведена закупівельною організацією будь-яким законним способом; |
| ### 9.1.7. tiekėjas pateikė alternatyvų pasiūlymą; tokiu atveju jo pasiūlymas ir alternatyvus (-i) pasiūlymas (-ai) bus atmesti; |  | 9.1.7. Постачальник подав альтернативну тендерну заявку; у такому випадку його заявка та альтернативні тендерні заявки будуть відхилені; |
| ### 9.1.8. tiekėjas atitinka bent vieną iš pašalinimo pagrindų; |  | 9.1.8. постачальник відповідає хоча б одній з підстав для виключення; |
| ### 9.1.9. tiekėjas neatitinka bent vienos iš pirkimo dokumentų 2 priedo „Pasiūlymo forma“ 8 punkte numatytų sąlygų, susijusių su nacionalinio saugumo interesų apsauga; |  | 9.1.9. постачальник не відповідає хоча б одній з умов, передбачених у пункті 8 Додатку 2 до документів закупівлі «Форма пропозиції», що стосуються захисту інтересів національної безпеки; |
| ### 9.1.10. jei tiekėjas nepateikia užpildytos pasiūlymo formos (2 priedas), kaip reikalaujama pirkimo dokumentuose; |  | 9.1.10. якщо постачальник не подає заповнену форму пропозиції (додаток 2), як того вимагають документи про закупівлю; |
| ### 9.1.11. kitais Apraše numatytais atvejais. |  | 9.1.11. в інших випадках, передбачених в Описі. |
| ### 10. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA |  | 10. ПРОЦЕДУРА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ |
| ### 10.1. Visi ginčai nagrinėjami pagal Aprašo 104 punkto reikalavimus . |  | 10.1. Усі спори розглядаються відповідно до вимог пункту 104 Опису. |
| ### 11. SUTARTIES SUDARYMAS IR SĄLYGOS |  | 11. УКЛАДЕННЯ ТА УМОВИ КОНТРАКТУ |
| ### 11.1. Perkančioji organizacija pagal pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą sutarties projektą parengia viešojo pirkimo sutartį (toliau – sutartis) ir siūlo ją pasirašyti atrinktam tiekėjui. |  | 11.1. Закупівельна організація готує контракт про державні закупівлі (далі - контракт) відповідно до проекту контракту, наведеним в Додатку 3 до закупівельної документації, і пропонує обраному постачальнику підписати його. |
| ### 11.2. Tiekėjas raštu kviečiamas pasirašyti sutartį. Perkančioji organizacija nurodo laikotarpį, per kurį konkursą laimėjęs tiekėjas turi pasirašyti sutartį. Sutarties pasirašymo laikas gali būti nurodytas atskirame pranešime arba pranešime apie konkurso laimėtoją. |  | 11.2. Постачальник письмово запрошується до підписання контракту. Закупівельна організація визначає термін, протягом якого постачальник, який переміг у тендері, повинен підписати контракт. Час підписання контракту може бути зазначений в окремому повідомленні або повідомленні переможців конкурсу. |
| ### 11.3. Sutartis gali būti sudaroma ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo šių pirkimo sąlygų 7.2 punkte nurodytos informacijos išsiuntimo Tiekėjams dienos, išskyrus atvejus, kai Sutartis sudaroma su vieninteliu suinteresuotuoju dalyviu arba kai Sutartis sudaroma atlikus mažos vertės pirkimą. |  | 11.3. Контракт може бути укладений не раніше, ніж через 5 робочих днів після дати відправки постачальникам інформації, зазначеної в пункті 7.2 цієї закупівельної документації, за винятком випадків, коли єдиним зацікавленим учасником є той, з ким укладено контракт, або коли контракт присуджується після закупівель з низькою вартістю. |
| ### 11.4. Tais atvejais, kai tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti sutartį, atsisako sudaryti sutartį, jos nepasirašo per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį Apraše ir pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis, Perkančioji organizacija siūlo sudaryti sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti sutartį (prieš tai Perkančioji organizacija įvertina šio tiekėjo pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams). |  | 11.4. У випадках, коли постачальник, якому було запропоновано контракт, відмовляється укласти контракт або не підписує контракт протягом терміну, зазначеного закупівельною організацією, або відмовляється укласти контракт на закупівлю на умовах, викладених у Описі та закупівелної документації, закупівельна організація повинна запропонувати укладення контракту постачальнику, тендерна заявка якого відповідно до ранжирування тендерів є першою після постачальника, який відмовився укласти контракт (перед укладенням цього контракту компетентний орган повинен оцінити відповідність даного тендеру підрядника кваліфікаційним вимогам, викладеним в Закупівельної документації). |
| ### 11.5. Sudarant sutartį, laimėjusio pasiūlymo kaina, taip pat pirkimo sąlygose ir pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos nekeičiamos. |  | 11.5. При укладенні контракту ціна переможної тендерної заявки, а також умови закупівель, встановлені в закупівельної документації і в тендерній заявці, не підлягають змінам. |
| 12. KITOS PIRKIMO SĄLYGOS NUMATYTOS ŠIUOSE PIRKIMO SĄLYGŲ SPECIALIOSIOS DALIES PRIEDUOSE |  | 12. ІНШІ УМОВИ ЗАКУПІВЛІ, ВИЗНАЧЕНІ В ДОДАТКАХ ДО СПЕЦІАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ УМОВ ЗАКУПІВЛІ |
| 12.1. 1 priedas „Techninė specifikacija“ 12.2. 2 priedas „Pasiūlymo forma“ 12.3. 3 priedas „Sutarties projektas“ 12.4. 4 priedas „Aprašas“ 12.5. 5 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl pašalinimo pagrindų“ |  | 12.1. Додаток 1 «Технічна специфікація» 12.2. Додаток 2 «Форма пропозиції» 12.3. Додаток 3 «Проект договору» 12.4. Додаток 4 «Опис» 12.5. Додаток 5 «Декларація постачальника про підстави для виключення» |

1 priedas/ Додаток 1

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Statybos darbų techninio prižiūrėtojo paslaugų techninė užduotis/ Технічне завдання послуги технічного керівника будівельних робіт

| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ |
| --- | --- |
| Rangos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas | Закупівля послуг з технічного нагляду будівельних робіт |
| 1. PASLAUGOS OBJEKTAS | 1. ПРЕДМЕТ ПОСЛУГИ |
| Naujos mokyklos Ševčenkovskos kaimo bendruomenėje, Mykolajivo srityje, adresu: Škilna g. 1, Zeleny Hai kaimas, Mykolajivo sritis, rangos darbų techninės priežiūros paslaugos. | Послуги з технічного наглядy за виконанням підрядних робіт по об'єкту: «Нове будівництво школи Шевченківської сільської громади Миколаївської області за адресою: вул. Шкільна, 1, с-ще Зелений Гай, Миколаївської області» |
| Statybos darbai bus vykdomi pagal šį parengtą techninį projektą „Naujos mokyklos statyba Ševčenkovskos kaimo bendruomenėje, Mykolajivo srityje, adresu: Škilna g. 1, Zeleny Hai kaimas, Mykolajivo sritis“. | Будівельні роботи будуть виконуватися відповідно до наступного технічного проекту «нове будівництво школи Шевченківської сільської громади Миколаївської області за адресою вул. Шкільна, 1, с-ще Зелений Гай, Миколаївської області». |
| - PASLAUGOS SUTARTIES ĮGYVENDINIMAS TERMINAI IR APIMTIS | 2. ЗДІЙСНЕННЯ ТА СТРОКИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ |
| Paslaugų teikimo pradžia laikoma rangos darbų sutarties įsigaliojimo data. Planuojamas rangos darbų sutarties įsigaliojimo laikotarpis – 2026 m. liepa - rugpjūtis. Paslaugų teikimo terminas 12 mėn., tačiau ne trumpiau kaip visą statybos darbų vykdymo laikotarpį. | Початком надання послуг вважається дата набрання чинності договору на виконання робіт. Запланований період набуття чинності контракту на виконання підрядних робіт - липень — серпень 2026 року. Терміни надання послуг -12 місяців, але не менше, ніж весь період виконання будівельних робіт. |
| Paslaugų teikimo apimtys nurodytos su technine specifikacija pateikiamame techniniame projekte (pridedamas priedas Nr. 2). | Обсяг послуг викладено в технічному проекті, що додається до технічної специфікації (Додаток 2). |
| Tiekėjas privalės lankytis objekte bent kartą per savaitę ir visada jei to paprašo bet kuri iš šalių. Pasirašius sutartį, po to, kai rangovas pagal savo rangos darbų sutartį pateikią darbų grafiką, per 3 d. d. tiekėjas privalės pateikti laisvos formos apsilankymo objekte grafiką, kuriame turi būti nurodyta vizitų dažnis ir trukmė. | Постачальник повинен буде відвідувати об'єкт не рідше одного разу на тиждень, а також коли цього попросять будь-яка зі сторін. Після підписання договору, після того, як підрядник відповідно до свого договору підряду надасть графік робіт, протягом 3 робочих днів постачальник буде повинен надати графік відвідування об'єкта у довільній формі, в якому має бути вказана частота та тривалість візит. |
| Tiekėjas privalo užtikrinti, kad galės vykti į statybos vietą ir teikti paslaugas, kaip numatyta sutartyje. | Постачальник повинен забезпечити можливість виїзду на будівельний майданчик для надання послуг як передбачено у договорі. |
| - TEISINĖ BAZĖ | 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА |
| Teikėjas, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi šiais aktualiais dokumentais: | Постачальник при здійсненні своєї діяльності керується наступними актуальними документами: |
| - Ukrainoje galiojančiais, statinio statybos techninę priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais; | - чинними нормативно-правовими актами України, що регулюють технічний нагляд за будівництвом; |
| - Statybos darbų projektine dokumentacija ir šių darbų rangos sutartimi; | - проєктною документацією на будівельні роботи та договором підряду на ці роботи; |
| - Statybos darbų techninės priežiūros paslaugos sutartimi; | - Договором про надання послуг з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт; |
| - kitais paslaugos teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir dokumentais. | - іншими нормативно-правовими актами та документами, що регламентують надання послуги. |
| - TIEKĖJO FUNKCIJOS | 4. ФУНКЦІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА |
| Techninės priežiūros paslaugos teikimo tikslas yra kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties, įstatymų, kitų teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus. | Метою надання послуг з технічного нагляду є контроль за тим, щоб будівництво будівлі здійснювалось відповідно до вимог будівельного проєкту, договору будівельного підряду, законів, інших правових актів, будівельних нормативних документів, нормативних документів з безпеки будівель та цільового призначення. |
| Statinio statybos techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina, įrašydamas reikalavimus statybos darbų žurnale ir (ar) pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus (statinių statybos darbų priėmimo aktus, paslėptų statybos darbų aktus, įrengimų matavimų aktus, pridedant prie aktų bandymų protokolus ir pan.). | Інженер технічного нагляду за будівництвом будівлі оформлює результати своєї діяльності шляхом реєстрації вимог у журналі будівельно-монтажних робіт та/або підписання (візування) документів (актів приймання будівельних робіт, актів прихованих робіт, актів обмірів обладнання із додатком до актів протоколів випробувань та ін.). |
| Statinio statybos techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų vykdymą statinio statybos vadovui, o priimant atliktus statybos darbus – tų statybos darbų būtiną normatyvinę kokybę ir dokumentuose nurodytų statybos darbų kiekių sutikimą su faktiškaisiais statybos darbų kiekiais. | Підпис інженера технічного нагляду за будівництвом будівлі в документах підтверджує виконання його вимог до керівника будівництва, а при прийманні виконаних будівельних робіт – необхідну нормативну якість цих будівельних робіт та відповідність обсягів зазначених в документах будівельних робіт з фактичними обсягами будівельних робіт. |
| Statinio statybos techninis prižiūrėtojas taip pat privalo: | Інженер технічного нагляду за будівництвом будівлі також зобов’язаний: |
| - tikrinti per visą statinio statybos laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis teisės aktų, statybą leidžiančio dokumento, statybos normatyvinių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų ir kitų aktualių dokumentų reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai ir bandymai; | 1. протягом усього періоду будівництва будівлі контролювати, щоб будівництво будівлі здійснювалось відповідно до проєкту будівлі, нормативно-правових актів, дозвільного документа на будівництво, будівельних нормативних документів, нормативних документів з безпеки будівель та цільового призначення, інших актуальних документів, щоб своєчасно виконувались необхідні вимірювання та випробування; |
| - kontroliuoti statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto, leidimų galiojimo terminus; | 2. контролювати строки дії дозвільного документа на будівництво, проєктної документації, дозволів; |
| - kontroliuoti statybos darbų vietų nužymėjimo, statybos darbų vietų aptvėrimų, eismo organizavimo reikalavimų laikymąsi, statybos rangos sutartyje numatytą rangovo perimtos statybvietės ir joje esančio turto priežiūrą; | 3. здійснювати контроль за дотриманням вимог щодо позначення будівельних майданчиків, огородження будівельних майданчиків, організації дорожнього руху, забезпеченням нагляду за прийнятим підрядником будівельним майданчиком та майном на ньому згідно з договором будівельного підряду; |
| - nagrinėti statinio projektą. Pastebėjus, kad statinio projekto sprendiniai arba darbų kiekiai neatitinka faktiškų statybos sąlygų, ar dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreiptis į statinio projekto vykdymo priežiūrą atliekantį projektuotoją dėl projektinių sprendinių arba darbų kiekių koregavimo. Projekto vykdymo priežiūrą atliekančiam projektuotojui pateikus pakoreguotus projektinius sprendinius ir (ar) darbų kiekius (pateikiami brėžiniai, žiniaraščiai, motyvuotas ir detalus paaiškinimas, siūlomas problemos sprendimo būdas), juos išanalizuoti ir pritarus kreiptis į Naudos gavėją (toliau tekste Užsakovas) ir CPVA (toliau tekste Mokėtojas), pateikiant savo argumentus, pagrindžiančius papildomų ir (ar) neatliekamų darbų būtinybę, dėl pritarimo darbų pakeitimui. Gavus Užsakovo ir Mokėtojo pritarimą, kartu su statinio rangovu ir statinio projekto vykdymo priežiūrą atliekančiu projektuotoju, rengti darbų pakeitimą pagal statybos rangos sutartyje numatytas procedūras ir teikti tvirtinti; | 4. вивчати проєкт будівництва. Помітивши, що проєктні рішення або обсяги робіт не відповідають фактичним умовам будівництва або не можуть бути реалізовані з інших причин, звернутися до проєктувальника, який здійснює нагляд за виконанням проєкту будівництва, для коригування проєктних рішень або обсягів робіт. Після того як проєктувальник, який здійснює нагляд за виконанням проєкту, подає скориговані проєктні рішення та/або обсяги робіт (надаються креслення, відомості, мотивоване та детальне пояснення, запропонований спосіб розв'язання проблеми), проаналізувати їх та після затвердження звернутися до Бенефіціара (далі (далі – Замовник) та Центрального агентства з управління проєктами (далі – Платник), надавши свої аргументи, що обґрунтовують необхідність додаткових та/або невиконаних робіт, для погодження зміни робіт. Після отримання погодження від Замовника та Платника разом з підрядником та проєктувальником, який здійснює нагляд за виконанням проєкту будівлі, підготувати зміну робіт у порядку, передбаченому договором будівельного підряду, та подати на затвердження; |
| - kontroliuoti, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti ir įforminti teisės aktų nustatyta tvarka, o jei keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoti Užsakovą ir Mokėtoją apie būtinumą atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę; | 5. контролювати внесення та оформлення всіх змін до проєкту будівлі в установленому нормативно-правовими актами порядку, а у разі змін проєктних рішень, які пройшли експертизу, інформувати Замовника та Платника про необхідність проведення додаткової експертизи проєкту будівлі; |
| - kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat jei nepateikti kokybę patvirtinantys dokumentai; | 6. контролювати якість будівельних виробів й обладнання, що використовуються під час будівництва, та не допускати їх використання у разі невідповідності вимогам проєкту будівництва, нормативно-технічної документації на будівництво, нормативної документації з безпеки будівництва та цільового призначення, а також у разі, коли не представлені документи, що посвідчують якість; |
| - pradedant vykdyti statybos rangos sutartį išnagrinėti ir raštiškai patvirtinti (vizuojant) rangovo pateiktą detalią darbų programą, arba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo darbų programos gavimo iš rangovo momento pateikti pastabas (jei tokių yra), ir pateikti Užsakovui ir Mokėtojui. Esant poreikiui, statybos rangos sutarties vykdymo metu išnagrinėti ir raštiškai patvirtinti (vizuojant) statybos rangovo atnaujintą darbų vykdymo programą (darbų grafiką). Kontroliuoti statybos rangovo darbų vykdymo programos (darbų grafiko) eigą. Nustačius žymius nukrypimus nuo suderintos aktualios darbų vykdymo programos (darbų grafiko), nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą ir Mokėtoją; | 7. приступаючи до виконання договору будівельного підряду, вивчити та затвердити письмово (завізувати) детальну програму робіт, подану підрядником, або не пізніше ніж протягом 10 робочих днів з моменту отримання програми робіт від підрядника подати зауваження (при наявності) та представити їх Замовнику та Платнику. У разі необхідності під час виконання договору будівельного підряду вивчити та затвердити письмово (завізувати) оновлену підрядником програму виконання робіт (графік робіт). Контролювати хід виконання підрядником програми виконання будівельних робіт (графіка робіт). У разі виявлення суттєвих відхилень від узгодженої актуальної програми виконання робіт (графіка робіт) негайно інформувати про це Замовника та Платника; |
| - tikrinti statybos rangovo atliktų statybos darbų kokybę bei mastą, kontroliuoti statybos darbų atlikimą pagal statybos rangos sutartyje numatytą darbų technologiją, sekti atlikimo technologijos nuoseklumą, derinti technologijų keitimą, nedelsiant informuoti Užsakovą ir Mokėtoją apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statybos rangos sutarties, statinio projekto ar/ir statinio normatyvinės kokybės reikalavimų; | 8. перевіряти якість та обсяг виконаних підрядником будівельних робіт, контролювати виконання будівельних робіт згідно з технологією виконання робіт, передбаченою договором будівельного підряду, стежити за дотриманням технології виконання, погоджувати зміну технологій, негайно інформувати Замовника та Платника про виконані будівельні роботи, які не відповідають договору будівельного підряду, проєкту будівлі та/або нормативним вимогам якості споруди; |
| - tikrinti ir pasirašyti (vizuoti) Užsakovo nustatyta tvarka statybos rangovo parengtus ir pateiktus apmokėti statybos darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus. Raštu informuoti Užsakovą ir Mokėtoją, jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti statybos darbų kiekiai neatitinka faktiškųjų, ir atlikti tolesnius veiksmus pagal Užsakovo ir Mokėtojo nurodymus; | 9. перевіряти та підписувати (візувати) документи про виконання будівельних робіт, складені та подані до оплати підрядником у порядку, встановленому Замовником, лише тоді, коли зазначені в них обсяги будівельних робіт відповідають фактичним обсягам, а завершені будівельні роботи відповідають нормативним вимогам якості будівлі. У письмовій формі інформувати Замовника та Платника у разі невідповідності обсягів будівельних робіт, зазначених у документації на виконання будівельних робіт, фактичним обсягам та вживати подальші дії згідно з розпорядженнями Замовника та Платника; |
| - dalyvauti išbandant ir pasirašant (vizuojant) inžinerinių sistemų, įrenginių, konstrukcijų statybos užbaigimo aktus; | 10. брати участь у випробуванні та підписанні (візуванні) актів про закінчення будівництва інженерних систем, споруд, конструкцій; |
| - kontroliuoti darbų pakeitimus ir/ar darbų kiekių tikslinimą. Rangos sutarties įgyvendinimo metu dėl paaiškėjusių rangos sutartyje nurodytų darbų kiekių ar/ir projektinių sprendinių netikslumų, dėl kurių neįmanoma sutarties užbaigti tinkamai, reikalingų papildomų ar/ir nevykdomų darbų, statinio statybos techninis prižiūrėtojas nuo su tuo susijusių dokumentų gavimo iš suinteresuotos šalies momento nedelsiant privalo atlikti reikalingus veiksmus darbų pakeitimo įforminimui ir įforminti darbų pakeitimą ir/ar darbų kiekių tikslinimą; | 11. контролювати зміни робіт та/або коригування обсягів робіт. Якщо під час виконання Договору підряду виявляються неточності зазначених у договорі обсягів робіт та/або проєктних рішень, внаслідок чого належне закінчення договору стає неможливим, виявляється необхідність додаткових та/або невиконаних робіт, інспектор технічного нагляду за будівництвом будівлі з моменту отримання від зацікавленої сторони відповідних документів повинен здійснити необхідні дії для оформлення зміни робіт та оформити зміни робіт та/або коригування обсягів робіт; |
| - ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas išnagrinėti rangovo pateiktus prašymo dėl rangos sutarties vykdymo sustabdymo (kai ši sąlyga yra numatyta rangos sutartyje) dokumentus ir Užsakovui ir Mokėtojui kompetentingą ir pagrįstą siūlymą dėl pritarimo ar nepritarimo šiam prašymui; | 12. не пізніше 2 (двох) робочих днів розглянути надані підрядником документи щодо призупинення виконання договору підряду (якщо така умова передбачена договором підряду) та представити Замовнику та Платнику компетентну й обґрунтовану пропозицію про задоволення або незадоволення цього запиту; |
| - atlikti galutinę statybos objekto apžiūrą, parengti apžiūros aktus (nurodant esminius ir/ar neesminius trūkumus bei rekomenduojant organizuoti, ar dėl esminių priežasčių neorganizuoti darbų priėmimo komisiją) ir juos patvirtintus pateikti Užsakovui ir Mokėtojui; | 13. провести остаточний огляд об’єкта будівництва, підготувати акти огляду (із зазначенням істотних та/або несуттєвих недоліків та рекомендацією організувати або з істотних причин не організувати комісію з приймання робіт) і після затвердження надати їх Замовнику та Платнику; |
| - kartu su statybos rangovu rengti dokumentus statybos užbaigimui įteisinti ir dalyvauti darbų priėmimo komisijų darbe bei statybos užbaigimo procedūrose. Kontroliuoti, kad statybos darbų metu naudotų medžiagų, gaminių, produktų bei įrenginių kokybės ir atitikties dokumentai ar jų kopijos būtų pridedamos prie išpildomosios dokumentacijos; | 14. разом з підрядником готувати документи для узаконення закінчення будівництва та брати участь у комісіях з приймання робіт і процедурах закінчення будівництва. Контролювати додавання до виконавчої документації документів про якість та відповідність матеріалів, виробів, продуктів та обладнання, використовуваних під час виконання будівельних робіт, або копій цих документів; |
| - kontroliuoti, ar statybos darbus vykdo tik tie subrangovai, kurie buvo nurodyti statybos rangovo pasiūlyme ar papildomai suderinti, apie nustatytus neatitikimus raštu informuoti Užsakovą ir Mokėtoją; | 15. контролювати, щоб будівельні роботи виконувались лише тими субпідрядниками, які були зазначені в пропозиції будівельного підрядника чи додатково узгоджені, у письмовій формі інформувати Замовника та Платника про виявлені невідповідності; |
| - kontroliuoti, kad į statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nurodytais terminais, nedelsiant apie nustatytus neatitikimus informuoti Užsakovą ir Mokėtoją; | 16. контролювати виконання в установлені строки вимог органів технічного нагляду, нагляду за виконанням проєкту будівлі, суб’єктів державного управління, які здійснюють державний нагляд за будівництвом, а також вимог органів державного нагляду щодо безпеки конструкцій і цільового призначення, внесених до журналу будівельних робіт, негайно інформувати Замовника та Платника про виявлені невідповідності; |
| - kontroliuoti tinkamą statybos darbų žurnalų pildymą; | 17. контролювати правильність заповнення журналів будівельних робіт; |
| - pagal poreikį vesti ir protokoluoti pasitarimus, užpildyti objekto apžiūros aktus, defektinius aktus; | 18. за потреби проводити та протоколювати зустрічі, заповнювати документи огляду об’єкта, акти дефектів; |
| - jeigu statybos rangovas nevykdo kurių nors sutartinių įsipareigojimų, raštu (įrašant į statybos darbų žurnalą) nurodyti statybos rangovui įvykdyti įsipareigojimus per pagrįstai tinkamą laiką ir nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą ir Mokėtoją; | 19. у разі невиконання підрядником будь-яких договірних зобов’язань, письмово (шляхом запису в журналі будівельних робіт) вказати будівельному підряднику виконати зобов’язання в обґрунтовано розумний строк та негайно повідомити про це Замовника та Платника; |
| - statybos rangovui raštu informavus apie aplinkybes, kurios gali turėti neigiamos įtakos darbų atlikimo terminui, kokybei arba kainai, Užsakovui raštu patvirtinti statybos rangovo nurodytų aplinkybių pagrįstumą arba raštu informuoti apie šių aplinkybių nepagrįstumą; | 20. після письмового повідомлення підрядника про обставини, які можуть негативно вплинути на строк, якість або ціну робіт, Замовник повинен у письмовій формі підтвердити обґрунтованість зазначених підрядником обставин або письмово повідомити про необґрунтованість цих обставин; |
| - vykdyti kitus pagrįstus, neprieštaraujančius sutartiniams įsipareigojimams ir teisės aktų reikalavimams Užsakovo ir Mokėtojo nurodymus. | 21. виконувати інші обґрунтовані розпорядження Замовника та Платника, що не суперечать договірним зобов’язанням та вимогам законодавства. |
| - TIEKĖJO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS | 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКА |
| Įsigaliojus paslaugos pirkimo sutarčiai, Užsakovas ir Mokėtojas pateikia tiekėjui jo veiklai vykdyti visą reikalingą informaciją ir dokumentus. | Після набрання чинності договором про закупівлю послуг Замовник та Платник надають постачальнику всю необхідну інформацію та документи для здійснення його діяльності. |
| Statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo dalyvauti statybos užbaigimo procedūrose. | Інженер з технічного нагляду за будівництвом будівлі повинен брати участь у процедурах закінчення будівництва. |
| Statinio statybos techninio prižiūrėtojo darbo laikas turi būti suplanuotas taip, kad būtų tinkamai ir laiku įvykdytos visos pagrindinėje pirkimo sutartyje numatytos pareigos, užtikrintas visų numatytų dokumentų parengimas ir pateikimas Užsakovui ir Mokėtojui, statybos rangovo pateiktų dokumentų tikrinimas ir tvirtinimas. | Робочий час інженера з технічного нагляду за будівництвом будівлі повинен бути спланований таким чином, щоб усі обов’язки, передбачені основним договором про закупівлю, були належним чином та своєчасно виконані, була забезпечена підготовка та надання всіх передбачених документів Замовнику та Платнику, а також перевірка та погодження документів, поданих підрядником. |
| Esant poreikiui, bus rengiami pasitarimai statybos techninės priežiūros veiklai apsvarstyti. Užsakovui pakvietus, Teikėjas privalės dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ar pasitarimuose pagal poreikį. | У разі потреби будуть проведені наради щодо розгляду діяльності з технічного нагляду за будівництвом. За запрошенням Замовника Постачальник буде зобов’язаний брати участь у нарадах, зустрічах або консультаціях за потреби. |
| - ATASKAITOS | 6. ЗВІТИ |
| Teikdamas paslaugas, Paslaugų teikėjas su suteiktų paslaugų aktu turės parengti ataskaitą, kurioje bus apibendrinama Paslaugų teikėjo vykdymo veikla. Kiekvienoje ataskaitoje pateikiamas atnaujintas statybos darbų vykdymo grafiko komentaras, tikslus įvykdytų darbų apimtį parodantis aktas ir foto fiksacija, visi parašyti dokumentai, atlikti bandymai/tyrimai bei jų rezultatai, kilusios problemos ir jų sprendimo būdai. Šioje ataskaitoje taip pat yra pateikiamos rekomendacijos dėl reikalingų papildomų statybos darbų poreikio (pridedamas priedas Nr. 1). | Під час надання послуг Постачальник послуг повинен підготувати звіт про результати діяльності Постачальника послуг з актом наданих послуг. Кожен звіт має містити оновлений коментар до графіка будівельних робіт, акт із зазначенням точного обсягу виконаних робіт та фотографічну фіксацію, усі письмові документи, проведені випробування/дослідження та їх результати, опис проблем, що виникли, та способи їх вирішення. У цьому звіті також надаються рекомендації щодо необхідності виконання додаткових будівельних робіт (Форма № 1 додається). |
| Visos ataskaitos yra parengiamos lietuvių ir ukrainiečių kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos Užsakovui ir Mokėtojui. Pasirašius paslaugų sutartį Paslaugų teikėjas su Užsakovu ir Mokėtoju, jeigu reikia, gali nustatyti detalų ataskaitų turinį. | Усі звіти складаються литовська та українською мовою у двох примірниках та подаються Замовнику та Платнику. Після підписання договору про надання послуг Постачальник послуг із Замовником та Платником, у разі необхідності, можуть визначити детальний зміст звітів. |
| Paslaugų sutarties vykdymo metu, įvertinus aplinkybes Užsakovas ir Mokėtojas gali pateikti papildomus reikalavimus tiekėjo ataskaitoms. | Під час виконання договору про надання послуг, після оцінки обставин, Замовник та Платник можуть висувати додаткові вимоги до звітності постачальника. |
| - ELGSENOS KODEKSAS | 7. КОДЕКС ПОВЕДІНКИ |
| Teikėjas visada turi elgtis lojaliai ir bešališkai, kaip patikimas Užsakovo ir Mokėtojo patarėjas, sutinkamai su jo profesijos elgesio taisyklėmis ir/ar kodeksu, o taip pat – su deramu diskretiškumu, įskaitant pareigą negavus išankstinio Užsakovo sutikimo susilaikyti nuo bet kokių viešų pareiškimų apie įgyvendinamą sutartį arba teikiamas paslaugas ir susilaikyti nuo dalyvavimo bet kokioje veikloje, kuri prieštarauja jo įsipareigojimams Užsakovo ir Mokėtojo atžvilgiu. | Постачальник повинен завжди діяти лояльно та неупереджено як довірений радник Замовника та Платника відповідно до своїх професійних правил та/або кодексу поведінки, а також – з належною конфіденційністю, включаючи обов’язок утримуватися від будь-яких публічних заяв про виконання договору або надані послуги без попередньої згоди Замовника, також утримуватися від участі в будь-якій діяльності, що суперечить його зобов’язанням перед Замовником та Платником. |
| Mokėjimai tiekėjui pagal Paslaugų pirkimo sutartį turi būti jo vienintelės pajamos ar nauda, kurią jis gali gauti ryšium su šia sutartimi. | Платежі, здійснені на користь Постачальника за Угодою про закупівлю послуг, має бути єдиним доходом або вигодою Постачальника, які він може отримати у зв’язку з цім Договором. |
| Bet kokį interesų konfliktą, kuris galėtų kilti pagrindinės pirkimo sutarties vykdymo metu, turi būti nedelsiant raštu pranešta Užsakovui ir Mokėtojui. | Про будь-який конфлікт інтересів, який може виникнути під час виконання основного договору закупівлі, необхідно негайно письмово повідомити Замовника та Платника. |

| Techninės specifikacijos 1 priedas | Додаток 1 до Технічної специфікації |
| --- | --- |
| Forma Nr. 1 | Форма № 1 |
| PASLAUGŲ TEIKIMO ATASKAITOS FORMA | ФОРМА ЗВІТУ ПРО НАДАНІ ПОСЛУГИ |
| ATASKAITA NR. [...] | ЗВІТ № [...] |
| [Ataskaitos sudarymo data] | [Дата складання звіту] |
| OBJEKTAS: [OBJEKTO pavadinimas]. | ОБ'ЄКТ: [назва ОБ'ЄКТА]. |
| TIEKĖJAS: [TIEKĖJO kodas, adresas, telefono ir fakso numeris]. | ПОСТАЧАЛЬНИК: [код ПОСТАЧАЛЬНИКА, адреса, номер телефону та факсу]. |
| Ataskaitinis laikotarpis: [nurodomos datos]. | Звітний період: [вказати дати] |
| 1. Statybos darbų techniniai prižiūrėtojai | 1. Інженери з технічного нагляду за будівельними роботами |
| [TIEKĖJO darbuotojų atsakingų už Pirkimo sutarties vykdymą vardai, pavardės, pareigų pavadinimai, telefono, el. pašto adresai]. | [Прізвища, імена, посади, телефони, адреси електронної пошти працівників ПОСТАЧАЛЬНИКА, відповідальних за виконання Договору про закупівлю]. |
| 2. Paslaugų teikimo eiga | 2. Хід надання послуг |

| Eil. Nr./ № п/п | Pirkimo sutartyje nurodytos Paslaugos pavadinimas / Найменування Послуги, вказаної в Договорі про закупівлю | Pirkimo sutartyje nurodytos Paslaugos kaina / Ціна Послуги, вказана в Договорі про закупівлю | Paslaugos atlikimo procentas iki ataskaitinio laikotarpio / Відсоток виконання послуг до звітного періоду | Iki ataskaitinio laikotarpio apmokėta suma / Сума, сплачена до звітного періоду | Paslaugos atlikimo procentas per ataskaitinį laikotarpį / Відсоток виконання послуг за звітний період | Už ataskaitinį laikotarpį mokėtina suma / Сума до сплати за звітний період | Paslaugos vykdymui priskirtas darbuotojas / Працівник, призначений для виконання послуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |

| 3. Kilusios problemos ir jų sprendimo būdai | 3. Проблеми, що виникли, та способи їх вирішення |
| --- | --- |
| [...] | [...] |
| 4. Rangovų prašymai dėl reikalingų papildomų statybos darbų | 4. Заяви підрядників щодо необхідних додаткових будівельних робіт |
| [Darbo apibūdinimas, kaina, sprendimas (priimta/atmesta)] | [Опис роботи, ціна, рішення (прийнято/відхилено)] |
| 5. Projekto įgyvendinimo grafikas | 5. Графік реалізації проєкту |
| [Visos Projekto vykdymo suplanuotos datos ir faktiniai duomenys]. | [Усі заплановані дати виконання Проєкту та фактичні дані]. |
| 6. Pridedamos Projekto vykdymo pažangą iliustruojančios nuotraukos | 6. Додаються фотографії, що ілюструють прогрес виконання Проєкту |
| [...] |  |

| UŽSAKOVAS / ЗАМОВНИК |  | TIEKĖJAS / ПОСТАЧАЛЬНИК |
| --- | --- | --- |
| [Pavadinimas] / [Назва] Atstovaujantis asmuo / Представник |  | [Pavadinimas] / Представник[Назва] Atstovaujantis asmuo / Представник |
| Vardas, Pavardė:_____________________________ Ім’я, Прізвище: |  | Vardas, Pavardė:_____________________________ Ім’я, Прізвище: |
| Pareigos:___________________________ Посада |  | Pareigos:______________________________ Посада |
| Parašas:____________________________ Підпис: |  | Parašas:_______________________________ Підпис: |

| Techninės specifikacijos 2 priedas | Додаток 2 до Технічної специфікації |
| --- | --- |
| PROJEKTAS | ПРОЕКТ |
| [Projektas prie pirkimo pasiekiamas per šią nuorodą https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8336658] | [Проєкт доступний для придбання за цим посиланням https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=8336658] |

2 priedas/ Додаток 2

PASIŪLYMAS DĖL „ Techninės priežiūros paslaugos, susijusios su naujos mokyklos statyba Ševčenkovskos kaimo bendruomenėje, Mykolajivo srityje, adresa: Škilna g. 1, Zeleny Hai kaimas, Mykolajivo sritis” /

ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО «Послуги з технічного нагляду за будівництвом нової школи Шевченківської сільської громади Миколаївської області за адресою вул. Шкільна, 1, с-ще Зелений Гай, Миколаївської області»

__________________

(data)/ (Дата)

____________________

(vieta)/ (Місце)

| 1. Informacija apie tiekėją / Інформація про постачальника: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo pavadinimas (jei dalyvauja tiekėjų grupė, turi būti nurodyti jų visų pavadinimai)/ Назва Постачальника (у випадку групи постачальників повинні бути вказані назви всіх підрядників) |  |
| Tiekėjo adresas (jei dalyvauja tiekėjų grupė, turi būti nurodyti jų visų adresai)/ Адреса Постачальника (у випадку групи постачальників повинні бути вказані адреси всіх підрядників) |  |
| Fizinio / juridinio asmens kodas/ Код фізичної/юридичної особи |  |
| Atsakingo asmens vardas ir pavardė/ Ім'я та прізвище відповідальної особи |  |
| Telefono numeris/ Номер телефону |  |
| E. pašto adresas/ Адреса електронної пошти |  |

| 2. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacinius reikalavimus / Інформація про суб'єктів господарювання, на потужності яких постачальник покладається для відповідності кваліфікаційним вимогам: (pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us), kad atitiktų pirkimo sąlygų 8.1 punkte nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir vykdytų sutartį) / (Заповнюється, якщо постачальник має намір використовувати субпідрядника(ів) для виконання кваліфікаційних вимог, викладених у пункті 8.1 умов закупівлі, та виконання контракту) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjekto pavadinimas/ Назва суб'єкту господарювання |  |
| Ūkio subjekto adresas/ Адреса суб'єкту господарювання |  |
| Kvalifikacinis reikalavimas, nurodytas 8.1 punkte, kuriam atitikti bus pasitelktas ūkio subjektas / Кваліфікаційна вимога, зазначених у пункті 8.1, для виконання якої буде використовуватися суб'єкт господарювання |  |
| Sutarties dalis (darbai, paslaugos ar kt.), kuriai bus pasitelktas ūkio subjektas/ Частина контракту (роботи, послуги чи інше), для якої буде використуватися суб'єкт господарювання |  |

| 3. Informacija apie žinomus subtiekėjus ir sutarties dalys, kurias ketinama perduoti vykdyti subtiekėjams / Інформація про відомих субпідрядників та частини договору, які планується передати на виконання субпідрядникам: (pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) tik sutarties vykdymui, bet ne pirkimo sąlygų 8.1 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų atitikčiai) / (Заповнюється, якщо постачальник має намір використовувати субпідрядника(ів) лише для виконання контракту, але не для дотримання кваліфікаційних вимог, викладених у пункті 8.1 умов закупівлі) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo pavadinimas/ Назва субпідрядника |  |
| Subtiekėjo adresas/ Адреса субпідрядника |  |
| Sutarties dalis (darbai, paslaugos ar kt.), kuriai bus pasitelktas subtiekėjas/ Частина контракту (роботи, послуги чи інше), для якої буде використуватися субпідрядник |  |

| 4. Tiekėjas deklaruoja: | 4. Постачальник заявляє: |
| --- | --- |
| 4.1. Pažymime ir patvirtiname, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygų sąlygomis, nustatytomis: | 4.1. Цим ми засвідчуємо і підтверджуємо, що згодні з усіма умовами Закупівельної документації, прописаними в: |
| - skelbime apie pirkimą; | - оголошені про тендерну заявку; |
| - pirkimo sąlygose; | - закупівельної документації |
| - pirkimo sąlygų paaiškinimuose (patikslinimuose), atsakymuose į tiekėjų klausimus. | - роз'яснювальних (редакційних) примітках до закупівельної документації, а також відповідях на питання постачальників. |
| 4.2. Patvirtiname, kad skaitmeninės dokumentų kopijos yra teisingos. | 4.2. Цим ми підтверджуємо, що цифрові копії документів, є достовірними. |
| 4.3. Savo pasiūlymą teikiame laikydamiesi pirkimo sąlygose ir jų prieduose nustatytų sąlygų. | 4.3. Відповідно до умов, викладених у Закупівельній документації та додатках до неї, ми представляємо нашу пропозицію. |
| 4.4. Pateikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad atitinkame visus pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir jei mūsų pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, galėsime pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | 4.4. Відправляючи дану тендерну заявку, ми підтверджуємо, що відповідаємо всім кваліфікаційним вимогам, викладеним в Закупівельній документації, і що в разі, якщо наша тендерна заявка буде визнана переможною, ми зможемо надати підтверджуючі документи. |
| 4.5. Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga. | 4.5. Цим ми підтверджуємо, що вся інформація, представлена в тендерній заявці, достовірна. |

| 5. Mūsų siūlomų paslaugų kaina yra tokia:/ Ціни на пропоновані нами послуги наступні: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr./ № | Paslaugos/ Послуги | Bendra kaina, Eur be PVM/ Загальна ціна, Євро, без ПДВ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Paslaugos vadovaujantis Technine specifikacija (1 priedas)/ Послуги відповідно до Технічної специфікації (Додаток 1) |  |
| PVM tarifas/ Ставка ПДВ |  |  |
| Bendra kaina, Eur su PVM*/ Загальна ціна, Євро, з ПДВ* |  |  |

* Pirkimui skirta lėšų suma 50 000,00 EUR su PVM. Jei tiekėjo pasiūlyta kaina viršys šį biudžetą, jo pasiūlymas bus atmestas pagal Pirkimo sąlygų 9.1.5 punktą./

* Максимальний бюджет закупівлі становить 50 000,00 євро, з ПДВ. Якщо постачальник запропонує ціну вище цього бюджету, його тендер, згідно з пунктом 9.1.5., буде відхилено.

| Pastabos: | Примітки: |
| --- | --- |
| 1) kainos pasiūlyme nurodomos eurais, suapvalintos iki 2 (dviejų) skaitmenų po kablelio; | 1) ціни в тендерній заявці повинні бути вказані в Євро , округлені до 2 (двох) цифр після коми; |
| 2) į kainas įskaičiuotos visos išlaidos ir privalomi mokesčiai; | 2) ціни повинні включати всі витрати та податки; |
| 3) tiekėjas asmeniškai atsako už visas prievoles, susijusias su vietine socialinio draudimo sistema, pajamų mokesčiu ir kitas finansines prievoles pagal tiekėjo šalies ir šalies, kurioje teikiamos paslaugos, teisės aktus. | 3) постачальник несе особисту відповідальність за всі зобов'язання, пов'язані з місцевою системою соціального страхування, податком на прибуток та іншими фінансовими зобов'язаннями відповідно до законодавства країни постачальника та країни, в якій надаються послуги. |
| 6. Pasiūlymas galioja ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų. | 6. Тендерна заявка дійсна не менше 90 (дев'яноста) календарних днів. |

| 7. Pasirašydamas šį pasiūlymą patvirtinu, kad: | 7. Підписуючи цю тендерну заявку, я підтверджую, що: |
| --- | --- |
| 7.1. esu susipažinęs su pirkimo sąlygos, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reglamentuoja viešųjų pirkimų vykdymo tvarką ir kurie gali turėti įtakos bet kokiems Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su juo. | 7.1. Я ознайомлений із закупівельною документацією, а також із чинним законодавством Литовської Республіки, підзаконними правовими актами, які регулюють процедуру проведення державних закупівель і які можуть вплинути на будь-які відносини між закупівельною організацією і постачальником, що випливають з та/або пов'язані з цією закупівлею. |
| 7.2. sutinku su pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis. | 7.2. приймаю умови і процедури, викладені в Закупівельноії документації; |
| 7.3. konkurso dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties vykdymui. | 7.3. дані та інформація, представлені в тендерній документації, є правильними і включають в себе все необхідне для належного виконання контракту. |
| 7.4. sutartį vykdys tik tie asmenys, kurie turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą. | 7.4. контракт буде виконуватися тільки особами, які мають право здійснювати відповідну діяльність. |
| 7.5. tiekėjas neturi „Deklaracijoje dėl pašalinimo pagrindų“ (5 priedas) nurodytų pašalinimo pagrindų. | 7.5. постачальник не має підстав для виключення, зазначених у «Декларації про підстави для виключення» (Додаток 5). |
| 7.6. pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 4.8. p. atitinkamame punkte nurodytą laikotarpį. | 7.6. пропозиція залежить від умов закупівлі 4.8. строк, зазначений у відповідному пункті. |
| 7.7. pasikeitus deklaruotoms aplinkybėms, įsipareigoju nedelsdamas informuoti Perkančiąją organizaciją. | 7.7. У разі зміни заявлених обставин я зобов'язуюся негайно проінформувати закупівельну організацію. |
| 7.8. tiekėjas, subtiekėjai ir subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, arba juos kontroliuojantys asmenys (jo steigėjas, akcininkai, vadovas ar kitas asmuo, turintis teisę jiems atstovauti ar juos kontroliuoti, priimti sprendimus jų vardu, ir šių asmenų artimi giminaičiai (tėvai ar sutuoktinio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai ir seserys (įvaikiai), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai), jokia apimtimi nedalyvavo rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) vykdant kitą su šiuo pirkimu susijusią veiklą ir nedalyvaus įgyvendinant šio pirkimo sutartį ta apimtimi, kuria tai draudžia Lietuvos ir Ukrainos įstatymai. | 7.8. Постачальник, субпідрядники та юридичні особи, на чиї можливості покладаються, або особи, які здійснюють контроль над ними (засновник, акціонер, менеджер або інша особа), має право представляти або контролювати їх, приймати рішення від їх імені, а також близькі родичі цих осіб (батьки або батьки чоловіка (дружини) (прийомні батьки), діти (прийомні діти), брати і сестри (прийомні брати і сестри), бабусі і дідусі, онуки та їх чоловіки (дружини)) ні в якій мірі не брали участі у реалізації контракту з даної закупівлі в межах, заборонених законодавством Литви та України. |
| 8. Pasirašydamas šį pasiūlymą patvirtinu, kad atitinku reikalavimus, susijusius su nacionalinio saugumo interesų apsauga: | 8. Підписуючи цю пропозицію, я підтверджую, що відповідаю вимогам, пов'язаним із захистом інтересів національної безпеки: |
| 8.1. tiekėjas, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, juos kontroliuojantys asmenys ir tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ir darbai nekelia grėsmės pagalbą gaunančios valstybės nacionaliniam saugumui. | 8.1. постачальник, його субпідрядники, суб'єкти господарської діяльності, на потужності яких покладаються, або особи, які контролюють їх, і товари, пропоновані постачальником (включаючи їх виробників), послуги та роботи не становлять загрози національній безпеці державі одержувача. |
| 8.2. Šis punktas taikomas mobilizacijos, karo, nepaprastosios padėties atveju arba kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įvertinusi riziką, kad veiksniai, dėl kurių buvo paskelbta mobilizacija, įvesta karo ar nepaprastoji padėtis, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, priima sprendimą dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos taikymo: 8.2.1. tiekėjas, subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje išvardytose valstybėse ar teritorijose; 8.2.2. tiekėjas, subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra fiziniai asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje pateiktame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba neturi šių valstybių pilietybės; 8.2.3. prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra kilusios arba paslaugos nėra teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje išvardytų valstybių ar teritorijų; 8.2.4. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme įtvirtintais kriterijais, yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad šio punkto 1 ir 2 papunkčiuose nurodyti subjektai ar su jais ketinamas sudaryti (sudarytas) sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų; 8.2.5. nurodyti subjektai neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui; 8.2.6. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą šio įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje. | 8.2. Цей пункт застосовується у разі мобілізації, війни, надзвичайного стану або коли уряд Литовської Республіки, оцінивши ризик того, що фактори, що призвели до оголошення мобілізації, введення воєнного стану або надзвичайної ситуації, становлять загрозу національній безпеці, прийняв рішення про застосування положення пункту 21 статті 45 закону Про державні закупівлі: 8.2.1. постачальник, субпідрядник, суб'єкти господарської діяльності, на потужності яких покладаються, виробники пропонованих постачальником товарів (включаючи їх компоненти, упаковку) або особи, які контролюють їх, не є юридичними особами, які зареєстровані в державах або територіях, перелічених в пункті 15 статті 92 закону Про державні закупівлі; 8.2.2. постачальник, субпідрядник, суб'єкти господарської діяльності, на можливості яких покладаються, виробник пропонованих постачальником товарів (включаючи їх компоненти, упаковку) або особи, які контролюють їх, не є фізичними особами, які постійно проживають в державах або територіях, перелічених в пункті 15 статті 92 закону Про державні закупівлі або мають громадянство цих держав; 8.2.3. товари (включаючи їх компоненти, упаковку) не походять або послуги не надаються з держав або територій, перелічених в пункті 15 статті 92 закону Про державні закупівлі; 8.2.4. коли Уряд Литовської Республіки відповідно до критеріїв, встановлених Законом «Про захист об'єктів, важливих для національної безпеки», прийняв рішення, яке підтверджує, що суб'єкти, зазначені в підпунктах 1 і 2 цього пункту, або угода, яку планується укласти з ними, не відповідають інтересам національної безпеки; 8.2.5. зазначені суб’єкти не мають інтересів, які можуть становити загрозу національній безпеці; 8.2.6. постачальник, його субпідрядник, суб'єкт господарювання, на можливості якого покладаються, не здійснює діяльності у державах чи територіях, зазначених у переліку, передбаченому частиною 15 статті 92 цього Закону, або не є групою суб'єктів господарювання, будь-який учасник якого здійснює діяльність у державах або на територіях, зазначених у переліку, передбаченому частиною 15 статті 92 цього Закону, або на територіях, учасник або його керівник, інший член органу управління чи нагляду або інша особа (інші особи) який має (має) право представляти постачальника, субпідрядника, суб'єкта господарювання, на чиї можливості покладається, або контролювати його, приймати рішення від його імені, укладати правочин, і таким чином брати участь у діяльності такого групи суб'єктів господарювання та/або суб'єктів господарювання. |
| 8.3. tiekėjui, subtiekėjams, kurių paslaugomis naudojausi ar naudosiuosi ateityje, subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ir (arba) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje taikomos tarptautinės sankcijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme. | 8.3. постачальник, субпідрядники, яких я використовував або буду використовувати в майбутньому, організації, на можливості яких я покладаюся та/або буду покладатися в майбутньому, виробники товарів (та їх компонентів) не підпадають під міжнародні санкції, що застосовуються в Литовській Республіці, як це визначено в законі Про міжнародні санкції Литовської Республіки. |
| 8.4. tiekėjui, subtiekėjams ir subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, netaikomos sankcijos dėl Rusijos Federacijos ginkluotos agresijos prieš Ukrainą ir sankcijos pagal Ukrainos sankcijų įstatymą. | 8.4. постачальник, субпідрядники та організації, на можливості яких покладаються, не підпадають під санкції у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України та санкції відповідно до Закону України «Про санкції». |

| (Parašas) / (Підпис) |  | (Pareigos, vardas ir pavardė) /(Обов'язки, ім'я та прізвище) |
| --- | --- | --- |

3 priedas/ Додаток 3

[Sutarties projektas pridedamas kaip atskiras dokumentas]/

[Проект контракту додається до окремого документ]

4 priedas/ Додаток 4

[Aprašas pridedamas kaip atskiras dokumentas]/

[Опис додається як окремий документ]

5 priedas

DEKLARACIJA DĖL PAŠALINIMO PAGRINDŲ

Patvirtinu, kad mano atstovaujamas _______________ neturi šių Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatyme (VPĮ) nustatytų pašalinimo pagrindų:

/įrašyti subjekto pavadinimą/

| Eil. Nr. |  | Tiekėjo pašalinimo pagrindai |  |  |  |  |  |  | VPĮ straipsnis, dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, yra nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu ir papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už pirmiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. |  |  |  |  |  |  | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis |
|  |  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. |  |  |  |  |  |  | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis |
|  |  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje tiekėjas registruotas, arba šalies, kurioje yra Perkančioji organizacija, reikalavimus, nevykdymą, kaip apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba Perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas yra nuteistas už pirmiau nurodytą nusikalstamą veiką, dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba šio straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau tai netaikoma, jei: 1) tiekėjas privalo mokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas, todėl laikoma, kad jis jau yra įvykdęs šioje dalyje nurodytas prievoles; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 EUR (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų šios dalies 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, Perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal šio įstatymo 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. |  |  |  |  |  |  | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis |
| 4. |  | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar bankroto administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, Perkančioji organizacija negali pašalinti tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikė pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. |  |  |  |  |  |  | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas |
| (Parašas) |  |  |  |  | (Pareigos, vardas, pavardė) |  |  |  |  |

Додаток 5

ЗАЯВА ПРО ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ

Підтверджую, що представлена мною, _______________, не має підстав для відсторонення, встановлених Законом Республіки Литва про державні закупівлі (VPĮ):

/ввести назву суб'єкта/

| № | Підстави для виключення Постачальника | Стаття та частина закону Про державні закупівлі, |
| --- | --- | --- |
|  | Постачальник або його відповідальна особа, згадана у статті 46 (2)(2) закону Про державні закупівлі, була засуджена за цей злочин: 1) участь у злочинній організації, її організація або керівництво нею; 2) комерційний підкуп і хабарництво; 3) шахрайство, розтрата, незаконне привласнення, неправдиве декларування діяльності юридичної особи, використання кредиту, позики або гранту не за прямим призначенням або відповідно до встановлених процедур, шахрайство з кредитом, спотворення відомостей про доходи, прибутки або активи, неподання декларації, декларації про прибуток, звіту про стан рахунків або будь-якого іншого документа, шахрайська бухгалтерія або нецільове використання коштів, коли такі кримінальні злочини вчиняються з метою нанесення шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу, як зазначено в статті 1 Конвенції Про захист фінансових інтересів Європейських співтовариств; 4) кримінальне банкрутство; 5) терористичні злочини та правопорушення, пов'язані з терористичною діяльністю; 6) легалізація майна, здобутого злочинним шляхом; 7) торгівля людьми, купівля або продаж дитини; 8) правопорушення, вчинене постачальником з іншої країни, як це визначено в законах інших країн, що застосовують законодавство Європейського Союзу, перелічене у статті 57(1) Директиви 2014/24/ЄС. Постачальник або особа, відповідальна за Постачальника, вважається засудженим за злочин, згаданий вище, якщо: 1) постачальник, який є фізичною особою, був засуджений у кримінальній справі, винесеній і завершеній протягом останніх 5 років, і має незняту або непогашену судимість; 2) проти керівника або особи (осіб), які мають (мають) право складати та підписувати документи бухгалтерського обліку постачальника - юридичної особи, іншої організації чи її структурного підрозділу винесено протягом останніх 5 років обвинувальний вирок, який набрав законної сили і ця особа має незняту або непогашену судимість; 3) постачальник, який є юридичною особою, іншою організацією або її підрозділом, став об'єктом обвинувального вироку суду або, у випадку статті 46(3) закону Про державні закупівлі, остаточного адміністративного рішення, яке було винесено та набрало чинності протягом попередніх 5 років, за умови, що таке рішення прийнято відповідно до вимог законодавства країни постачальника. | Стаття 46 (1) закону Про державні закупівлі |
|  | Постачальник не дотримався застосованого до нього заходу стягнення – заборони юридичній особі брати участь у державних закупівлях. | Стаття 46 (21) закону Про державні закупівлі |
|  | Постачальник був визнаний винним у недотриманні зобов'язань, пов'язаних зі сплатою податків, включаючи внески на соціальне страхування, відповідно до вимог країни, в якій зареєстрований постачальник, або країни, в якій знаходиться закупівельна організація, за змістом статті 46(2)(1) і (3) закону Про державні закупівлі, або закупівельна організація має інші докази недотримання цих зобов'язань. Постачальник вважається засудженим за злочин, згаданий вище, якщо: 1) постачальник, який є фізичною особою, був засуджений у кримінальній справі, винесеній і завершеній протягом останніх 5 років, і має незняту або непогашену судимість; 2) постачальник, який є юридичною особою, іншою організацією або її структурним підрозділом, був засуджений у кримінальній справі, вирок по якій був винесений та набрав законної сили протягом останніх 5 років, або, у разі пункту 3, за остаточним адміністративним рішенням, якщо таке рішення прийнято відповідно до вимог національного законодавства постачальника. Однак це не застосовується, якщо: 1) постачальник зобов'язаний сплатити податки, включаючи внески на соціальне страхування, і, отже, вважається, що він вже виконав зобов'язання, згадані в цьому пункті; 2) сума заборгованості не перевищує 50 (п'ятдесят) євро; 3) постачальник був проінформований про точну суму своєї заборгованості в такий час, що він не зміг до закінчення крайнього терміну подачі тендерних заявок або запитів пропозицій сплатити податки, включаючи внески на соціальне страхування, укласти угоду про податковий кредит або будь-яку іншу угоду аналогічного характеру для сплати таких податків або для вжиття будь-яких інших заходів щодо дотримання положень пункту 1. Постачальник не повинен бути виключений з процедури закупівель на цій підставі, якщо на вимогу закупівельної оганізації надати відповідні документи згідно статті 50(6) закону Про державні закупівлі постачальник продемонструє, що він вже виконав свої зобов'язання щодо сплати податків, включаючи соціальні страхові внески. | Стаття 46 (3) закону Про державні закупівлі |
| 4. | Постачальник є неплатоспроможним, є об'єктом реструктуризації або процедури банкрутства, був оголошений банкрутом або був об'єктом процедури ліквідації, його активами управляє суд або керуючий у справі про неспроможність, він уклав компромісну угоду (угода між постачальником і його кредиторами про продовження діяльності постачальника, відповідно до якої постачальник бере на себе певні зобов'язання, а кредитори погоджуються відкласти, зменшити або відмовитися від своїх вимог) зі своїми кредиторами, його діяльність було призупинено, обмежено, або він знаходиться в такій самій чи схожій ситуації відповідно до законодавства країни, в якій він заснований. Однак у ситуаціях, згаданих у цьому пункті, закупівельна організація не виключатиме постачальника з процедури закупівель, якщо він надасть обґрунтовані докази того, що він зможе належним чином виконати контракт. | Стаття 46 (6)(2) закону Про державні закупівлі |

| (Підпис) |  | (Обов'язки, ім'я та прізвище) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tiekėjas asmeniškai atsako už visas prievoles, susijusias su vietine socialinės apsaugos sistema, pajamų mokesčiu ir kitomis finansinėmis prievolėmis, numatytomis tiekėjo šalies ir šalies, kurioje teikiama paslauga, teisės aktuose.

Підрядник несе персональну відповідальність за всі зобов'язання, пов'язані з місцевою системою соціального забезпечення, податком на прибуток та іншими фінансовими зобов'язаннями, що випливають із законодавства країни постачальника і країни надання послуг.

Jeigu Projektas, bus įregistruotas Ukrainoje kaip tarptautinės techninės pagalbos projektas ir atleistas nuo mokesčių mokėjimo, sutarties pradinė kaina būtų perskaičiuojama be PVM ir sutarties kainos pasikeitimas būtų įforminamas papildomu susitarimu prie sutarties./Якщо проект буде зареєстровано в Україні як проект міжнародної технічної допомоги та звільнено від сплати податків, початкова ціна договору буде перерахована без ПДВ, а зміна ціни договору буде оформлена додатковою угодою до договору.

Jeigu pasiūlyme kaina nurodyta užsienio valiuta, ji perskaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 35 straipsnio 25 p./   Якщо ціна в тендерній заявці вказана в іноземній валюті, вона повинна бути конвертована відповідно до статті 35(24) закону Про державні закупівлі.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne ūkio subjekto vadovas, su pasiūlymu turi būti pasteiktas įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą./ Якщо пропозиція не підписана керівником суб'єкта господарювання, до пропозиції має бути надано доручення на підписання пропозиції.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne ūkio subjekto vadovas, su pasiūlymu turi būti pasteiktas įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą./ Якщо пропозиція не підписана керівником суб'єкта господарювання, до пропозиції має бути надано доручення на підписання пропозиції.

Jeigu pasiūlymą pasirašo ne ūkio subjekto vadovas, su pasiūlymu turi būti pasteiktas įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą./ Якщо пропозиція не підписана керівником суб'єкта господарювання, до пропозиції має бути надано доручення на підписання пропозиції.